关于印发杭州市治污水暨水污染防治行动2016年实施方案的通知

各区、县（市）人民政府，市直各有关部门：

为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发〔2016〕12号）和《关于印发浙江省治污水暨水污染防治行动2016年实施方案的通知》（浙环函〔2016〕120号）精神，经市政府同意，制定了《杭州市治污水暨水污染防治行动2016年实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻实施。

杭州市生态文明建设（“美丽杭州建设”）委员会

2016年6月22日

杭州市治污水暨水污染防治行动

2016年实施方案

为切实加强我市水污染防治工作力度，完成水环境治理各项目标任务，做好G20峰会环境质量保障，根据《浙江省水污染防治行动计划》、《浙江省治污水暨水污染防治行动2016年实施方案》和市委、市政府“五水共治”决策部署，结合我市工作实际，特制定本实施方案。

## 一、工作目标

以保障人民群众身体健康为出发点，以提高水环境质量为核心，以“河长制”为抓手，坚持目标导向、问题导向、治本导向，实施全过程监管、全体系治理，不断改善水环境质量。杭州市水污染防治行动计划共设83个地表水考核断面，包括13个国家考核断面、19个交接断面、46个市控以上断面（含13个国家考核断面和9个交接断面）和坚持问题导向为原则新设的27个断面。2016年13个国家考核断面Ⅰ-Ⅲ类比例保持92.3%，19个交接断面水质达标率保持68.4%，46个市控以上断面水质达标率保持86.9%，完成劣Ⅴ类水体断面削减10个。饮用水水源地水质基本达标，地下水水质保持稳定。

## 二、重点任务

### （一）保障水生态环境

### 1.编制实施饮用水水源环境保护规划，完成2016年度集中式饮用水水源地环境状况评估，落实保护区污染源清理整治。有条件的重点建制镇实施饮用水源一级保护区物理隔离和短信提示。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 2.全面推进东苕溪饮用水源保护区内污染源清理、相关标识牌设立和规范化建设。

### 责任单位：市环保局，余杭区政府。

### 3.2016年底前，完成日供水规模1000吨或服务人口10000以上水源保护区以及日供水规模200吨以上农村饮用水水源保护范围划定工作。推进解决部分江河源头县饮用水仍采用单一河道型水源的现状，加快县级以上城市备用水源建设，提升供水安全保障能力。实施“千厂万村”规模化集中供水工程，实现农村饮水提质增效，2016年新增改善7.22万人饮水安全水平。

### 责任单位：市林水局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 4.新建供水管网77公里，改造供水管网42公里，牵头改造水厂，完成祥符水厂一期改造25万吨/日，完成九溪水厂一期改造50%工程量。

### 责任单位：市建委，各区、县（市）政府（管委会）、市城投集团。

### 5.建立健全饮用水源地“一源一策”管理机制。自2016年起每季度向社会公开饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。

### 责任单位：市环保局、市林水局、市城管委、市卫计委、市城投集团，各区、县（市）政府（管委会）。

### 6.我市共13个断面列入《浙江省水污染防治行动计划》地表水断面考核，其中浦阳江出口和顾家桥断面2014年未达到考核目标要求，2016年需制定水体达标方案；奉口、汪家埠、大坝前、小金山、三潭岛和洋溪渡断面2014年为Ⅰ、Ⅱ类水质断面，2016年需制定水体保持方案；湖心、闸口、五杭运河大桥、桐庐、桐君山断面2014年为已达标断面需制定水体稳定方案。水体达标（保持/稳定）方案编制按照《水体达标方案编制技术指南》（试行）要求，将治污任务逐一落实到汇水范围内的排污单位，明确防治措施及达标时限，水体达标（保持/稳定）方案需报区、县（市）政府批准。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 7.继续大力开展“清三河”达标县创建，建立完善“黑臭河”定期不定期抽测复查机制，切实加强“清三河”长效管理，严防反弹。全面整治城市黑臭水体，基本完成城市建成区黑臭水体治理。制定余杭区赭山港（卫星河-幸福闸）黑臭河消除方案，并于2016年完成黑臭河消除任务。

### 责任单位：市城管委、市林水局、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 8.编制实施钱塘江、苕溪、运河等重点流域水污染防治2016年工作计划，流域内各区、县（市）政府在当地主要媒体上公示2016年水环境治理目标、重点工程项目计划。深入实施杭州市劣Ⅴ类水质断面削减2016年实施计划，力争2016年底上塘河基本消除劣Ⅴ类水体，省控半山桥断面、市控保障桥断面达到Ⅴ类水质，2016年底萧绍运河基本消除劣Ⅴ类水体，2017年萧绍运河及省控萧山出口断面水质持续改善稳定达到Ⅴ类水质。编制实施渡船桥劣Ⅴ类水质断面削减2016年计划。

### 责任单位：市环保局、市林水局、市城管委、市园文局（市运河综保委），各区、县（市）政府（管委会）。

### 9.完成城市河道水质改善项目50条，打造5条生态示范河道，实施30条、30万方河道清淤。根据2016年城市河道水质改善计划，完成42条劣Ⅴ类城市河道削减计划。

### 责任单位：市城管委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 10.打通断头河9条，综合整治城市河道18条。

### 责任单位：市建委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 11.全面实施农村河道保洁长效管理，加强溪、沟、渠、池水环境治理及水面长效保洁管理，完成农村河道综合整治210公里。加大引配水力度，全市配水量达30亿立方米，提高交接断面水质。

### 责任单位：市林水局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 12.2016年完成湖河清淤1000万方。

### 责任单位：市林水局、市城管委、市建委、市交通运输局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 13.推进污水“零直排”，全市2016年6月前完成余下的2836个排污口整治工作，河道所有的晴天排污口全部消灭。完成小河、小沟、小渠、小溪整治1136条，完成池塘整治1016座。

### 责任单位：市城管委、市林水局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 14.编制实施杭州市近岸海域污染整治2016年度计划。提升海洋环境风险处置能力，加强滩涂围垦区水环境保护，确保近岸海域水质总体保持稳定。全面排查直排入海污染源，并建立清单。强化直排入海污染源和沿海工业园区监管，规范入海排污口设置，加快清理非法设置、设置不合理、经整治后仍无法达标排放的入海排污口。研究开展实施总氮、总磷控制工作。

### 责任单位：市环保局，大江东集聚区管委会、萧山区政府。

### 15.严格执行杭嘉湖地区地下水禁采区、限采区管理制度，建立和落实长效管理机制，加大对非法开采地下水行为的打击力度。

### 责任单位：市林水局、市国土局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 16.编制地面沉降区、海水入侵区等区域地下水压采方案。2016年底前，完成全市断面沉降控制区范围划定工作。新建7个、改建7个国家级地下水监测井建设。继续按照国家、省要求做好地下水基础环境调查评估工作。开展石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域地下水污染调查，公布环境风险大、严重影响公众健康的地下水污染场地清单，开展修复试点。

### 责任单位：市国土局、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 17.启动加油站地下油罐更新和防渗处理工作，2016年完成58个加油站地下油罐更新任务，其中，中石油完成17个加油站地下油罐更新任务，涉及地下油罐76个；中石化完成41个加油站地下油罐更新任务，涉及地下油罐173个。

### 责任单位：市商务委、市环保局，中石油杭州分公司、中石化杭州分公司。

### 18.完成桐庐县县城垃圾填埋场垃圾渗滤液收集系统工程，启动浙江金帆达生化股份有限公司地下水治理工程、天子岭垃圾填埋场渗滤液处理提标改造工程。

### 责任单位：桐庐县政府、市城投集团。

### 19.深入实施《千岛湖及新安江上游水域水资源与生态环境保护综合规划浙江省实施方案》。大力推进千岛湖、分水江、湘湖、青山湖、喜庵港等良好水体生态环境保护工作，分别编制具体生态环境保护方案。编制千岛湖生态环境保护2016年度实施方案并通过国家评审。以流域为整体集中连片推进，保障水安全、修复水生态、改善水环境、营造水景观、彰显水文化，全面改善河湖水域生态环境。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 20.加强对滨海、河流、湖泊、溪源、高山湿地等重要湿地的保护，加快推进湿地生态修复工程，遏制湿地面积萎缩和功能退化的趋势。

### 责任单位：市林水局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 21.继续实施水生生物资源增殖放流。坚持“生态优先、兼顾效益”的理念，以保护和修复渔业资源、改善江河生态环境为主要目的，持续开展大规模增殖放流行动，增殖水生生物资源，维护水生生物多样性，改善水域生态环境，助力“五水共治”，实现渔业经济和资源环境的协调发展。2016年在全市水域增殖放流各类水生生物苗种10630万尾。

### 责任单位：市农业局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 22.统筹推进海绵城市建设，开展内涝风险评估，有效控制新建及改造区域雨水径流。推广海绵型建筑与小区，推进公园绿地建设和自然生态修复。

### 责任单位：市建委，各区、县（市）政府（管委会）。

### （二）狠抓工业污染防治

### 23.按照“培育一批领跑企业、集聚一批小散企业、消减一批危重企业”总体思路，编制实施“十三五”工业污染防治规划，深入开展地方特征重点行业整治提升，着力解决氮肥、酸洗、砂洗、有色金属、废塑料、农副食品加工等行业的污染问题。巩固提升电镀、印染、造纸、化工等重污染行业整治成果，建立长效监管机制。开展萧山水洗定型行业、余杭竹制品深加工行业、千岛湖流域采矿行业专项整治。培育浙江永泰纸业集团有限公司、达利（中国）有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司3家领跑示范企业。

### 责任单位：市环保局、市经信委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 24.开展对富阳、临安“低、小、散”造纸企业进一步整合，启动富阳造纸园区示范建设。2016年完成杭州华丰纸业有限公司关停任务。提升萧山印染行业、富阳造纸行业工业重复用水率，确保到2017年底在2015年废水排放量基础上削减8%废水量，力争削减10%。其它地区印染行业、造纸行业、化工行业确保到2017年底在2015年废水排放量基础上削减6%废水量，力争削减8%。

### 责任单位：市经信委、市环保局、杭实集团，各区、县（市）政府（管委会）。

### 25.编制造纸、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业清洁化改造方案，合理安排年度计划，2016年累计完成清洁化改造总任务的10%。

### 责任单位：市经信委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 26.强化经济（技术）开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾和危险废物集中处理等污染治理设施，大江东产业集聚区2016年尽快启动杭州市第三工业固体废弃物处置中心项目。2016年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定上报省政府，建议撤销其园区资格。加快对企业废水处理设施及工业园区污水集中处理设施提升改造，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控。在化工、电镀行业废水管道架空或明管的基础上，继续推行造纸、印染、制革等重点行业的废水输送明管化，杜绝废水输送过程污染。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 27.严格按照水污染防治法律法规要求取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。以安全生产、环境保护、节能降耗不达标以及其他违法生产的企业（作坊）为重点，实施“低、小、散”块状行业整治提升。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。开展对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治。

### 责任单位：市经信委、市市场监管局、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### （三）强化城镇生活污染治理

### 28.以提高城镇污水处理“三个率”（即污水处理率、运行负荷率、达标排放率）为目标，建管并举，大力推进城镇污水处理设施建设和提标改造。新建城镇污水处理厂全部执行一级A以上标准。已建成的城镇污水处理厂全部完成一级A提标改造，2016年污水处理厂一级A提标改造完成7座，污水处理厂扩建投运4座，开工扩建污水处理厂4座。全年计划新增污水处理能力18.4万立方米/日，县以上城市污水处理率和污水厂运行负荷率在2015年基础有明显提高，2016年市本级污水处理率比2015年提高4.15个百分点。桐庐县污水处理率提高3个百分点，淳安县污水处理率提高2.88个百分点，建德市污水处理率提高2个百分点，临安市污水处理率提高1个百分点。全面推行污水处理厂第三方运行，切实加强污水处理厂运行考核管理。

### 责任单位：市建委、市城管委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 29.加快污水收集管网特别是支线管网建设，绕城以内和全市集镇需纳污地区实现污水管网全覆盖。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、纳管，加快320国道半山以北区域市政污水管网的铺设。提高管网建设效率，加强现有雨污合流管网的分流改造；对在建或拟建城镇污水处理设施，要同步规划建设配套管网，严格做到配套管网长度与处理能力要求相适应。2016年全市新增污水管网180公里以上。

### 责任单位：市建委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 30.市区完成200个以上截污纳管项目，每日新增截污量确保达到2万吨。

### 责任单位：市城管委，各区政府（管委会）。

### 31.有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用，积极采取“建设雨污合流，溢流井”的办法，开展城郊结合部、城中村等污水管网未覆盖地区污水收集处理。

### 责任单位：市城管委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 32.继续推进污泥处理处置设施建设，加快建设覆盖全市所有集中式污水处理厂和造纸、制革、印染等行业的污泥处置设施。

### 责任单位：市建委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 33.建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入农用地。非法污泥堆放点一律予以取缔。开工建设城镇污水处理厂污泥处理处置设施1座。

### 责任单位：市城管委、市建委、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### （四）推进农业农村污染防治

### 34.组织开展禁养区、限养区制度执行情况回头看，依法关闭禁养区内反弹复养的畜禽养殖场（户）。2016年全面完成年存栏生猪50头以上养殖场生态治理扫尾工作，并组织开展关停养殖场废弃沼气池安全清理。完成年存栏生猪50头以下和水禽1500只以上养殖场的扩面整治。

### 责任单位：市农业局、市环保局、市农办，各区、县（市）政府（管委会）。

### 35.加快生态美丽牧场建设，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）应符合美化、洁化、绿化要求。研究制定畜禽养殖环境准入与退出意见，全面实行环境准入制度。组织开展畜禽排泄物资源化利用与风险控制研究。

### 责任单位：市农业局、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 36.继续深入推进渔业转型促治水三大工程实施，持续整治甲鱼温室、水库施肥养鱼等重点领域的污染，大力推广池塘循环水和工厂化循环水养殖，进一步发展洁水渔业、稻鱼综合种养、浅海贝藻混养等生态高效的模式技术，研究制定水产养殖污染防治规范。完成水产养殖塘生态化改造和生态养殖模式技术推广面积13600亩，推广稻鱼共生轮作面积7330亩。

### 责任单位：市农业局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 37.大力推广测土配方施肥、有机肥替代以及统防统治、绿色防控、环保农药替代等集成技术，测土配方施肥技术推广覆盖率达到77%，主要农作物（小麦、水稻、玉米）肥料利用率达到37%。深入推进肥药减量控害工作，2016年全市推广测土配方施肥面积425万亩、商品有机肥17万吨、病虫害统防统治面积56.4万亩次，实现化肥减量2700吨、农药减量105吨。建立健全农作物病虫害监测预警信息体系，大力培育统防统治等农业社会化服务组织。

### 38.按照“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”模式，继续推进农业品投入废弃包装物基本回收处置工作，逐步健全农药废弃包装物和废弃农膜回收处理体系。推进桐庐、淳安现代生态循环农业整建制推进县建设，完成现代生态循环农业示范主体验收认定47个。

### 责任单位：市农业局、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 39.按照“村点覆盖全面、群众受益广泛、设施运行常态、治污效果良好”要求，继续抓好隐蔽工程、终端工程和接户工程等农村生活污水治理工程建设，做到农村生活污水应纳尽纳、应集尽集、应治尽治、达标排放。2016年，全市新增完成481个建制村环境综合整治。实现农村生活垃圾“户集、村收、镇运、县处理”体系全覆盖，积极开展农村生活垃圾分质分类处理。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 40.科学制定农村生活污水治理规划。充分发挥城镇污水处理厂的辐射效用，坚持区位条件允许的村庄优先接入污水处理厂。鼓励人口集聚和有条件区域建设有动力或微动力农村生活污水治理设施。全市开展农村生活污水治理，治理村160个，受益农户38450户。

### 责任单位：市农办、市建委、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 41.建立施行农村生活污水处理设施运维长效监管机制。

### 责任单位：市建委，各区、县（市）政府（管委会）。

### （五）加强船舶码头污染控制

### 42.继续实施船舶垃圾和油污水处理项目，协同城管、建委、环保等部门推进船舶生活污水治理工程。继续淘汰老旧落后运输船舶，2016年计划完成符合规定补贴条件的单壳化学品船和油船拆解或改造，生活污水排放达不到现行规范要求的船舶改造，京杭运河过闸小吨位船舶拆解。鼓励节能环保船舶建造和船上污染物储存、处理设备改造。依法强制报废超过使用年限的船舶。

### 责任单位：市交通运输局。

### 43.继续开展美丽码头（港区）创建，杜绝内河码头（港口）脏、乱、差现象，确保道路和公共场所卫生清洁、平整美观；引导采用节能减排技术，积极运用清洁能源，配合环境保护主管部门落实噪声、扬尘、作业废水等污染防控及应对措施，参与打造绿色低碳集疏运体系。协同配合有关部门加强港口、船舶修造厂环卫设施、污水处理设施建设规划与所在地城市设施建设规划的衔接。会同有关部门开展船舶污染物接收、转运及处置能力评估，结合实际在“一省一方案”的框架体系内编制完善接收、转运及处置建设方案。

### 责任单位：市交通运输局。

### 44.贯彻落实新修订的《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，加强内河运输船舶的防污结构和设备的设计图纸审核及检验，积极引导水路运输经营者淘汰落后、非环保的运力，大力推进运力结构调整，实施船型标准化。加强内河运输船舶防污染监督管理，强化内河船员环保意识。加大巡航力度，改善通航秩序，运用船舶动态管理系统、AIS等信息化手段，对在杭州航区航行、停泊的内河危险品船舶实行动态有效监管。建立健全港口、船舶突发事件应急预案体系，完善应急资源储备和运行维护制度，强化应急救援队伍建设，提升油品、危险化学品泄漏事故应急能力。督促港口、码头、装卸站的经营人制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急计划。加强与城管、环保等部门联动，深化港口船舶防污染专项整治活动，严肃查处船舶非法排污行为。

### 责任单位：市交通运输局。

### （六）推动经济结构转型升级

### 45.贯彻落实《浙江省主体功能区规划》《浙江省环境功能区划》，完成全市国土空间环境功能区布局，实施差别化的区域开发管理政策。

### 责任单位：市发改委、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 46.启动在重点生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区等区域划定生态保护红线，实行严格保护。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 47.城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、纺织印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

### 责任单位：市经信委、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 48.严格执行国家有关产业政策和产业结构调整指导目录，以涉水涉污行业、企业为重点，主动扩大行业范围、提高淘汰标准，加速落后产能淘汰和过剩产能退出。2016年完成淘汰落后产能和整治提升“低小散”问题涉水企业220家，未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。

### 责任单位：市经信委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 49.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。推进全市园区实施循环化改造，大幅提升园区的主要资源产出率和土地利用率，显著提高固体废弃物资源化利用率和水循环利用率，大幅降低主要污染物排放量。2016年实施杭州经济技术开发区和杭州大江东产业集聚区的循环化改造。

### 责任单位：市经信委、市发改委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 50.完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区、高校、机关企事业单位污水处理和利用。到2016年，全市再生水利用率达到12%。

### 责任单位：市城管委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 51.全面推行清洁生产审核，实施清洁生产审核企业145家。

### 责任单位：市经信委，各区、县（市）政府（管委会）。

### （七）节约保护水资源

### 52.健全取用水总量控制指标体系。加强相关规划和项目建设布局水资源论证工作，国民经济和社会发展规划以及城市总体规划的编制、重大建设项目的布局，应充分考虑当地水资源条件和防洪要求。实施流域和区域取用水总量控制，严格执行水资源开发利用控制红线，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。严格实施取水许可制度，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。到2016年，全市用水总量控制在38亿立方米以内。

### 责任单位：市林水局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 53.加强用水需求管理，以水定需、量水而行，抑制不合理用水需求，促进人口、经济等与水资源相均衡。万元国内生产总值耗水量控制在36m3以内。2016年全市万元地区生产总值用水量年降低率≥6%、万元工业增加值用水量年降低率≥6%、万元工业增加值废水排放量年降低率≥6%。在重点用水行业中，选择一批用水大户，开展节水型示范企业创建试点，推动年取水量10万立方米以上企业开展水平衡测试。加强“三条红线”管理，不断扩大节水型社会建设覆盖范围，进一步提高区、县（市）节水管理水平，力争基本达到节水型城市有关标准要求。以农田水利标准化建设为主线，以高效节水灌溉“双百万工程”建设、小农田水利重点县为抓手，全市新增改善灌溉面积2.51万亩，新增高效节水面积1.92万亩，全市农田灌溉水有效利用系数达到0.59。

### 责任单位：市林水局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 54.完成省下达工业节水治水相关技术改造投资任务。

### 责任单位：市经信委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 55.对年取水量30万立方米以上的重点耗水企业和国家、省级重点监控企业，全面落实强制清洁生产审核；开展一批工业园区清洁生产审核试点。

### 责任单位：市环保局、市经信委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 56.加快节水器具更新改造，到2016年，全市城市节水器具普及率达90%以上。

### 责任单位：市建委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 57.加快城镇供水管网改造，到2016年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在11%以内。

### 责任单位：市城管委，各区、县（市）政府（管委会）。

### 58.加强水功能区、水环境功能区监督管理，从严核定水域纳污能力，执行水功能区限制纳污红线。强化水资源统一调度，水力发电、供水、航运等调度应当服从水资源统一调度。完善水量调度方案，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加大水利工程建设力度，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。淳安县完成3座水电站小水电生态示范区建设、临安市完成5座水电站小水电生态示范区建设。研究建立生态用水及河流健康指标体系，定期组织开展重要河湖的健康评价，分期分批确定生态流量（水位），作为流域水量调度的重要参考。

### 责任单位：市林水局，各区、县（市）政府（管委会）。

### （八）严格执法监管

### 59.坚持日常监管和专项整治相结合，深入开展各类环保专项行动，重点打击重污染行业企业、饮用水水源保护地、污水处理厂、畜禽养殖污染等存在的环境违法行为。

### 责任单位：市环保局、市公安局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 60.自2016年起定期公布环保“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。强化市、县两级环保部门的稽查职能，完善环保部门对下一级政府履行环境监管执法情况的督查制度，指导督促下一级政府及相关部门履行环境监管职责。市环保局每年要对本行政区域内30%以上的区、县（市）开展环境保护综合督查。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 61.完善水环境监测网络。统一规划设置监测断面（点位）。提高环境监测能力建设，实现环境监测机构监督性监测、县级特征污染因子监测和市级环境监测机构应急预警监测全覆盖，逐步开展农村集中式饮用水水源地水质监测。自2016年起，县级以上的饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测等能力逐年提高。加强环境监测执法队伍建设，配足配强区、县（市）环境监测执法监管队伍。乡镇（街道）及工业集聚区结合综合行政执法改革，落实必要的环境监管力量。完善全市污染源自动监控网络，建立较为完善的污染源基础信息库和智慧化的环境执法监管平台。2016年起全面实行环境监管网格化管理。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 62.加快推进地方环境立法，强化生产者的环境保护法律主体责任，大幅度提高违法成本。根据市人大、市政府立法计划，积极推动有关立法项目工作进程。

### 责任单位：市法制办、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 63.严格落实太湖流域、钱塘江流域水污染物特别排放限值。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 64.全面调查沿江河湖库工业企业、工业集聚区等状况，以排放重金属、持久性有机污染物、危险废物重点产生单位和生产使用危险化学品的工业企业、工业集聚区为重点，建立完善重点风险源清单。自2016年起，每年对重点风险源开展环境和健康风险评估，要求企业落实相应的防控措施；每年定期开展水污染事故处置应急演练、评估与预案修订，发生事故后依法及时公布预警信息。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。突发水污染事故发生后，及时启动应急预案，实施相应处置措施。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### （九）加强制度机制建设

### 65.加快水价改革，全面推进超计划用水累进加价和城镇居民用水阶梯水价制度。县级以上城市于2016年底前全面实行居民阶梯水价制度，具备条件的建制镇也要积极推进。探索建立农村居民污水处理收费、垃圾处理收费等收费制度。

### 责任单位：市物价局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 66.探索建立水权制度。

### 责任单位：市林水局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 67.全面推行排污权有偿使用和交易，推进排污权抵押。

### 责任单位：市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 68.鼓励节能减排先进企业，工业集聚区用水效率、排污强度等达到更高标准，支持开展清洁生产、节约用水和污染治理等示范。

### 责任单位：市经信委、市林水局、市环保局，各区、县（市）政府（管委会）。

### 69.区、县（市）人民政府是实施本行动计划的责任主体。应逐年确定分流域、分区域、分行业的重点任务和年度目标，向社会公开，每年由政府向本级人民代表大会或人大常委会报告水环境状况和污染防治工作情况。各项重点任务要建立台账，准确、完整记录各项任务及其重点工程项目的进展情况，并逐月动态更新。每月6日前，向市治水办报送上月的重点任务进展、问题和相关的建议情况。

### 责任单位：各区、县（市）政府（管委会）。

### （十）深入实施“河长制”

70.深入贯彻落实《关于进一步落实“河长制”完善“清三河”长效机制的若干意见》，切实落实各级河长“管、治、保”职责。着力加强对基层河长的管理，完善健全“河长制”工作机制。严格施行河道排污口（排水口）规范化标识制度。严格执行河长信息公示制度，及时刷新相关公示信息。进一步加强河长信息化建设。进一步完善河长制工作考核办法，考核结果纳入环境保护考核体系，并作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据，落实问责措施。

责任单位：市城管委、市林水局、市环保局、市建委，各区、县（市）政府（管委会）。

## 三、保障措施

（一）加强组织领导，细化工作任务

各级各部门要切实加强组织领导，深入实施“河长制”，确保完成各项年度工作任务。各区、县（市）人民政府（管委会）要按照工作目标化、目标项目化、项目责任化的要求，制定本地区治污水暨水污染防治年度工作计划，分解落实各项目标任务，明确工作责任、进度要求、考核办法、保障措施。市级有关单位应根据要求制定相应的工作细化方案，并推动实施。

责任单位：市级有关单位，各区、县（市）政府（管委会）。

（二）严格目标考核，强化责任追究

市政府每年对行动计划的实施情况进行考核，考核情况向社会公布，考核结果纳入“五水共治”和生态建设考核体系，并作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。各区、县（市）也要参照本方案，把各项任务层层分解至镇（乡、街道）、社区（村）和相关职能部门，并进行相应的考核。落实网格化管理，确保任务完成。

责任单位：市考评办、市环保局、市农办、市公安局、市发改委、市经信委、市财政局、市建委、市国土局、市城管委、市交通运输局、市林水局、市农业局、市卫计委、市市场监管局、市物价局，各区、县（市）政府（管委会）。

（三）加大执法力度，强化长效监管

强化环境执法，各级环保、建设、公安、城管、农业等部门要切实加大重污染行业企业、饮用水水源保护地、污水处理厂、畜禽养殖污染等存在的环境违法行为的查处，遏制各类违法行为的高发态势。

责任单位：市环保局、市建委、市公安局、市城管委、市农业局，各区、县（市）政府（管委会）。

（四）完善环境经济政策，强化资金保障

市财政局和各区、县（市）人民政府（管委会）要切实做好水污染防治资金保障。进一步加大对水环境科研的财政支持力度；完善绿色信贷和绿色证券政策，将企业环境信息纳入征信系统。严格限制环境违法企业贷款和上市融资。推进排污权有偿使用和交易试点。拓宽投融资渠道，引导金融机构加大对水污染防治项目的信贷支持。

责任单位：市财政局、市环保局、市金融办、人行杭州中心支行，各区、县（市）人民政府（管委会）。

（五）鼓励全民参与，营造良好氛围

强化“节水洁水，人人有责”的行为准则。加强宣传教育，把水资源、水环境保护和水情知识纳入国民教育体系，充分发挥主流新闻媒体的舆论导向作用，提高公众对经济社会发展和环境保护客观规律的认识。倡导绿色消费新风尚，开展环保社区、学校、家庭等群众性创建活动，推动节约用水，鼓励购买使用节水产品和环境标志产品。

责任单位：市委宣传部、市环保局、市教育局、市文广新局、杭报集团、文广集团。

### 附件1：杭州市水污染防治行动计划考核断面2016年水质目标清单

附件2：杭州市治污水暨水污染防治行动2016年重点项目清单

附件3：上塘河、萧绍运河整治任务汇总表（2016年）

附件4：杭州市河道配水2016年目标任务

附件5：杭州市城镇污水处理厂运行负荷率2016年计划表

附件6：杭州市列入国家“水十条”地表水考核断面水体达标方案编制要求表

## 附件1 杭州市水污染防治行动计划考核断面2016年水质目标清单

表1 地表水考核断面（★：代表国家地表水考核断面，▲：代表市控以上断面，●：代表交接断面，       ■：代表新设断面）

| 序号 | 区、县（市） | 断面名称 | 功能区要求 | 2015年现状水质 | 主要污染指标（mg/L） | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 氨氮浓度 | 总磷浓度 | 2016年 |
| 1 | 上城区 | ■新开河（华家桥） | Ⅲ | 劣Ⅴ | 5.3 | 0.583 | Ⅳ（氨氮1.5，总磷0.3） 根据城市河道改善目标 |
| 2 |  | ■新塘河（候潮路） | Ⅲ | Ⅲ | 0.58 | 0.19 | Ⅲ |
| 3 |  | ■庆春桥河（东河） | Ⅳ | Ⅴ | 1.57 | 0.22 | Ⅳ（氨氮1.5，总磷0.22） |
| 4 |  | ★▲钱塘江（闸口） | Ⅲ | Ⅲ | 0.411 | 0.085 | Ⅲ |
| 5 |  | ▲贴沙河（清泰门） | Ⅱ | Ⅱ | 0.24 | 0.083 | Ⅱ |
| 6 |  | ▲中河（化仙桥） | Ⅲ | Ⅱ | 0.353 | 0.078 | Ⅱ |
| 7 | 下城区 | ■东新河（香积寺路） | Ⅳ | 劣V | 3.92 | 0.38 | V（氨氮2.0，总磷0.38） 根据城市河道改善目标 |
| 8 |  | ■东河（环城北路桥） | Ⅳ | Ⅳ | 1.41 | 0.17 | Ⅲ（氨氮1.0，总磷0.17）根据城市河道改善目标 |
| 9 |  | ■石桥河（纺机厂） | Ⅳ | 劣V | 5.84 | 1.41 | 劣V（氨氮5.0，总磷1.2） |
| 10 |  | ▲中河（坝子桥） | Ⅳ | Ⅳ | 1.303 | 0.149 | Ⅲ（氨氮1.0，总磷0.149）根据城市河道改善目标 |
| 11 | 拱墅区 | ■红旗河（入运河口） | Ⅲ | 劣V | 2.51 | 0.25 | V（氨氮2.0总磷0.25） 根据城市河道改善目标 |
| 12 |  | ■瓦窑头河（上塘路桥） | Ⅲ | 劣V | 4.91 | 0.45 | V（氨氮2.0，总磷0.4） 根据城市河道改善目标 |
| 13 |  | ■西塘河（上园桥） | Ⅲ | 劣V | 4.17 | 0.32 | 劣V（氨氮3.57，总磷0.32） |
| 14 |  | ▲余杭塘河（勤丰桥） | Ⅳ | V | 1.678 | 0.142 | V（氨氮1.6，总磷0.142） |
| 15 |  | ▲上塘河（半山桥） | Ⅳ | 劣Ⅴ | 4.48 | 0.375 | V（氨氮2.0，总磷0.375） |
| 16 | 西湖区 | ■沿山河（万塘路桥） | Ⅳ | 劣Ⅴ | 3.89 | 0.382 | Ⅳ（氨氮1.5，总磷0.3） 根据城市河道改善目标 |
| 17 |  | ■团结浦(象山路穿过320国道) | Ⅲ | 劣V | 5.77 | 0.469 | 劣V（氨氮4.77，总磷0.45） |
| 18 |  | ■西溪湿地（深潭口） | Ⅳ | Ⅳ | 0.28 | 0.08 | Ⅳ |
| 19 |  | ▲城市河道（浙大护校河） | Ⅲ | Ⅲ | 0.522 | 0.075 | Ⅲ |
| 20 | 江干区 | ■彭埠备塘河（公共资源交易中心） | Ⅳ | 劣V | 3.95 | 0.46 | 劣V（氨氮3.45，总磷0.44） |
| 21 |  | ★▲运河（顾家桥） | Ⅲ | Ⅲ | 0.487 | 0.106 | Ⅲ |
| 22 |  | ■和睦港（十号河） | Ⅲ | 劣V | 10.93 | 1.28 | 劣V（氨氮8.93，总磷1.08） |
| 23 |  | ▲●钱塘江（七堡断面） | Ⅲ | Ⅱ | 0.401 | 0.08 | Ⅱ |
| 24 | 滨江区 | ■北塘河（风情大桥） | Ⅲ | Ⅲ | 0.94 | 0.123 | Ⅲ |
| 25 |  | ■建设河（建设河排灌站内侧） | Ⅲ | 劣V | 1.78 | 0.43 | V（氨氮1.78，总磷0.4） 根据城市河道改善目标 |
| 26 | 经济技术开发区 | ■临江护塘河（850排灌站） | Ⅲ | 劣Ⅴ | 2.99 | 0.331 | 劣Ⅴ（氨氮2.59，总磷0.331） |
| 27 |  | ■月雅河（下沙石材市场） | Ⅳ | V | 1.70 | 0.34 | V（氨氮1.62，总磷0.32） |
| 28 |  | ▲钱塘江（猪头角） | Ⅲ | Ⅱ | 0.374 | 0.081 | Ⅱ |
| 29 | 大江东 | ■四工段直河（新创桥） | Ⅳ | 劣Ⅴ | 6.77 | 0.76 | 劣Ⅴ（氨氮5.7，总磷0.66） |
| 30 |  | ■八工段河（临鸿东路桥） | Ⅳ | 劣Ⅴ | 4.15 | 0.87 | 劣Ⅴ（氨氮3.55，总磷0.75） |
| 31 | 西湖景区 | ★▲西湖（湖心） | Ⅳ | Ⅲ | 0.182 | 0.04 | Ⅲ |
| 32 |  | ■乌龟潭 | Ⅳ | Ⅲ | 0.214 | 0.028 | Ⅲ |
| 33 |  | ▲西湖（西里湖北） | Ⅳ | Ⅲ | 0.193 | 0.027 | Ⅲ |
| 34 |  | ▲西湖（少年宫） | Ⅳ | Ⅲ | 0.184 | 0.04 | Ⅲ |
| 35 |  | ▲西湖（小南湖） | Ⅳ | Ⅲ | 0.237 | 0.027 | Ⅲ |
| 36 | 萧山区 | ★▲浦阳江（浦阳江出口） | Ⅱ | Ⅲ | 0.55 | 0.124 | Ⅲ |
| 37 |  | ▲●萧绍运河（萧山市出口） | Ⅲ | 劣Ⅴ | 2.781 | 0.322 | 劣Ⅴ（氨氮2.48，总磷0.31） |
| 38 |  | ▲浦阳江（尖山） | Ⅲ | Ⅲ | 0.812 | 0.126 | Ⅲ |
| 39 |  | ●西小江（来苏大沿） | Ⅲ | Ⅲ | 0.89 | 0.166 | Ⅲ |
| 40 | 余杭区 | ★▲●东苕溪（奉口） | Ⅲ | Ⅱ | 0.288 | 0.073 | Ⅱ |
| 41 |  | ★▲京杭运河（五杭运河大桥） | Ⅲ | Ⅳ | 1.276 | 0.193 | Ⅳ |
| 42 |  | ■西塘河（长伟大桥） | Ⅲ | V | 1.78 | 0.20 | V（氨氮1.68，总磷0.2） |
| 43 |  | ▲北苕溪（落塘埠下） | Ⅲ | Ⅲ | 0.27 | 0.17 | Ⅲ |
| 44 |  | ▲东苕溪（瓶窑大桥） | Ⅲ | Ⅱ | 0.232 | 0.075 | Ⅱ |
| 45 |  | ▲上塘河（保障桥） | Ⅳ | 劣Ⅴ | 2.927 | 0.269 | Ⅴ（氨氮2.0，总磷0.269） |
| 46 |  | ●运河（大麻渡口） | Ⅲ | Ⅴ | 1.76 | 0.247 | Ⅴ（氨氮1.66，总磷0.247） |
| 47 |  | ●上塘河（渡船桥） | Ⅳ | 劣Ⅴ | 4.01 | 0.475 | Ⅴ（氨氮2.0，总磷0.4） |
| 48 |  | ●运河（武林头） | Ⅲ | Ⅴ | 1.59 | 0.199 | Ⅴ（氨氮1.55，总磷0.199） |
| 49 |  | ●运河（荷花坟） | Ⅲ | Ⅳ | 1.23 | 0.193 | Ⅳ（氨氮1.14，总磷0.193） |
| 50 |  | ●四通桥 | Ⅲ | Ⅳ | 1.28 | 0.180 | Ⅳ（氨氮1.18，总磷0.18） |
| 51 | 富阳区 | ■渌渚江（渌渚江入富春江口） | Ⅲ | 劣Ⅴ | 0.59 | 0.42 | Ⅴ（氨氮0.59，总磷0.4） |
| 52 |  | ■壶源江（壶源江入富春江口） | Ⅲ | Ⅲ | 0.39 | 0.11 | Ⅲ |
| 53 |  | ▲●钱塘江干流（渔山） | Ⅱ | Ⅱ | 0.327 | 0.087 | Ⅱ |
| 54 |  | ▲钱塘江干流（富阳） | Ⅱ | Ⅱ | 0.303 | 0.088 | Ⅱ |
| 55 |  | ▲●渌渚江（青何） | Ⅱ | Ⅱ | 0.334 | 0.079 | Ⅱ |
| 56 |  | ▲渌渚江（窄溪上港） | Ⅲ | Ⅲ | 0.503 | 0.121 | Ⅲ |
| 57 |  | ▲壶源溪（清江口） | Ⅲ | Ⅱ | 0.247 | 0.077 | Ⅱ |
| 58 |  | ▲龙门溪（中埠） | Ⅲ | Ⅱ | 0.409 | 0.087 | Ⅱ |
| 59 | 桐庐县 | ★▲富春江（桐庐） | Ⅲ | Ⅱ | 0.262 | 0.077 | Ⅱ |
| 60 |  | ★▲分水江（桐君山） | Ⅲ | Ⅱ | 0.148 | 0.093 | Ⅱ |
| 61 |  | ▲●富春江（窄溪） | Ⅱ | Ⅱ | 0.241 | 0.075 | Ⅱ |
| 62 |  | ●壶源江（雅坊水电站） | Ⅲ | Ⅱ | 0.11 | 0.034 | Ⅱ |
| 63 |  | ●富春江（严陵坞） | Ⅱ | Ⅱ | 0.38 | 0.099 | Ⅱ |
| 64 | 淳安县 | ■武强溪(武强溪入湖口) | Ⅱ | Ⅱ | 0.11 | 0.03 | Ⅱ |
| 65 |  | ★▲●千岛湖（大坝前） | Ⅱ | Ⅰ | 0.012 | 0.005 | Ⅰ |
| 66 |  | ■千岛湖（千岛湖镇附近点位） | Ⅱ | Ⅱ | 新设断面 | Ⅱ |
| 67 |  | ▲●新安江（街口） | Ⅱ | Ⅱ | 0.068 | 0.03 | Ⅱ |
| 68 |  | ★▲三潭岛 | Ⅱ | Ⅰ | 0.012 | 0.009 | Ⅰ |
| 69 |  | ★▲小金山 | Ⅱ | Ⅱ | 0.025 | 0.012 | Ⅰ（氨氮0.025，总磷0.01） |
| 70 |  | ▲千岛湖（排岭水厂） | Ⅱ | Ⅰ | 0.014 | 0.006 | Ⅰ |
| 71 |  | ▲千岛湖（航头岛） | Ⅱ | Ⅱ | 0.019 | 0.013 | Ⅱ |
| 72 |  | ▲千岛湖（茅头尖） | Ⅱ | Ⅰ | 0.012 | 0.006 | Ⅰ |
| 73 | 建德市 | ■新安江(严州大桥） | Ⅲ | Ⅲ | 新设断面 | Ⅲ |
| 74 |  | ★▲新安江（洋溪渡） | Ⅲ | Ⅱ | 0.065 | 0.031 | Ⅱ |
| 75 |  | ▲兰江（兰江口） | Ⅲ | Ⅲ | 0.403 | 0.112 | Ⅲ |
| 76 |  | ▲富春江（三都大桥） | Ⅲ | Ⅲ | 0.323 | 0.103 | Ⅲ |
| 77 | 临安市 | ★▲●南苕溪(汪家埠) | Ⅲ | Ⅱ | 0.248 | 0.077 | Ⅱ |
| 78 |  | ●中苕溪（径山） | Ⅲ | Ⅱ | 0.14 | 0.087 | Ⅱ |
| 79 |  | ●分水江（印渚） | Ⅲ | Ⅱ | 0.12 | 0.061 | Ⅱ |
| 80 |  | ▲昌化江（白牛桥） | Ⅱ | Ⅱ | 0.013 | 0.032 | Ⅱ |
| 81 |  | ▲分水江（贺洲渡） | Ⅲ | Ⅱ | 0.122 | 0.062 | Ⅱ |
| 82 |  | ▲南苕溪（里畈） | Ⅱ | Ⅱ | 0.013 | 0.023 | Ⅱ |
| 83 |  | ▲南苕溪（长桥） | Ⅲ | Ⅱ | 0.275 | 0.093 | Ⅱ |

注：年度水质目标以水质类别考核，其中现状已达或好于功能区要求的，主要污染指标在不下降现状水质类别的情况下允许5%的波动；现状未达到功能区要求的，主要污染指标需达到年度目标对应的指标要求。东河（环城北路桥）、中河（坝子桥）断面功能区为Ⅳ类，根据2016年城市河道水质改善计划，东河（环城北路桥）、中河（坝子桥）断面2016年需达到Ⅲ类功能区。五杭运河大桥断面现状水质为Ⅳ类、浦阳江断面现状水质为Ⅲ，均未达到功能区要求，但根据浙江省水污染防治行动计划2016年目标五杭运河大桥、浦阳江出口断面现状水质均已达考核要求；小金山断面现状水质为Ⅱ类，已达到功能区要求，但根据浙江省水污染防治行动计划2016年目标小金山断面要求为Ⅰ类。

# 表2 县级以上饮用水水源地考核表

| 序号 | 区、县（市） | 水源地名称 | 服务人口（万人） | 实际取水量（万吨/年） | 水质类别（要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级（西湖区、萧山区、上城区、下城区） | 钱塘江杭州饮用水源区 | 440 | 68517 | 达到或优于Ⅲ类 |
| 2 | 余杭区 | 东苕溪余杭饮用水源区 | 117 | 15178 | 达到或优于Ⅲ类 |
| 3 | 富阳区 | 富阳水厂 | 55 | 4705 | 达到或优于Ⅲ类 |
| 4 | 临安市 | 里畈水库 | 20 | 3099.41 | 达到或优于Ⅲ类 |
| 5 | 桐庐县 | 桐庐镇水厂 | 14 | 2036 | 达到或优于Ⅲ类 |
| 6 | 建德市 | 新安江水厂 | 21.7 | 2100 | 达到或优于Ⅲ类 |

# 附件2  杭州市治污水暨水污染防治行动2016年重点项目清单

表1 水源地（备用）建设项目（牵头单位：市林水局、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 水源地（备用）名称 | 湖泊面积/建设内容 | 服务人口 （万人） | 实施期限 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山区 | 湘湖 | 6.8平方公里（其中三期2.4） | 100 | 2016年 | 70000 |
| 2 | 滨江区 | 白马湖 | 0.7平方公里 | 37 | 2016年 | 10 |
| 3 | 淳安县 | 千岛湖 | 打捞设施提升及运维，每年削减垃圾量10万方 | / | 2016-2020年 | 7000 |
| 4 | 余杭区 | 闲林水库 | 2016年启动蓄水，G20峰会前蓄水500万方以上，作为应急备用水源 | / | 2016年 | / |

表2 城市黑臭水体治理项目（牵头单位：市林水局，实施单位：余杭区政府）

| 序号 | 区、县（市） | 城市水体名称 | 河段长度（公里） | 原黑臭级别 | 原水质 | 实施期限 | 责任人 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余杭区 | 赭山港（卫星河-幸福闸） | 2.371 | 轻度黑臭 | 能见度24 cm， 氨氮8.1 mg/l | 2016年 | 李敏华 | 450 |

表3 河道整治任务项目（牵头单位：市城管委、市林水局、市建委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 城市河道水质改善 | 河道排污口整治 | 小河、小沟、小渠、小溪整治 | 池塘整治 | 河道整治 | 农村河道整治 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上城区 | 2条 | / | 3条 | 1座 | / | / |
| 2 | 下城区 | 4条 | 68个 | 1条 | 1座 | 5条 | / |
| 3 | 江干区 | 8条 | 52个 | / | / | / | / |
| 4 | 拱墅区 | 6条 | / | / | 2座 | 3条 | / |
| 5 | 西湖区 | 9条 | 400个 | 34条 | 31座 | 5条 | / |
| 6 | 滨江区 | 7条 | 100个 | 10条 | 45座 | 1条 | / |
| 7 | 开发区 | 2条 | 18个 | 1条 | 2座 | 1条 | / |
| 8 | 大江东 | / | 947个 | 20条 | 19座 | / | / |
| 9 | 萧山区 | 8条 | 500个 | 107条 | 101座 | 3条 | 30公里 |
| 10 | 余杭区 | 4条 | 499个 | 153条 | 402座 | / | 25公里 |
| 11 | 富阳区 | / | 200个 | 109条 | 112座 | / | 15公里 |
| 12 | 桐庐县 | / | / | 55条 | 76座 | / | 20公里 |
| 13 | 淳安县 | / | 47个 | / | / | / | 55公里 |
| 14 | 建德市 | / | / | 127条 | 138座 | / | 45公里 |
| 15 | 临安市 | / | 5个 | 516条 | 86座 | / | 20公里 |
| 16 | 合计 | 50条 | 2836个 | 1136条 | 1016座 | 18条 | 210公里 |

表3-1城市河道水质改善项目清单（牵头单位：市城管委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 数量 | 河道名称 | 起始点，长度（米） | 2015年水质情况 | 2016年水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上城区 | 2条 | 新塘河 | 取水泵站-清江路，2019 | Ⅴ类 | Ⅳ类 |
|  |  |  | 新开河 | 贴新二闸-华家桥，3400 | Ⅴ类 | Ⅳ类 |
| 2 | 下城区 | 4条 | 东新河 | 备塘河-上塘河，4250 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 中河 | 庆春路-仓河下，2120 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 东河 | 庆春路-新横河，2023 | Ⅳ类 | Ⅲ类 |
|  |  |  | 沿家河 | 横河港-杨家桥泵站，1500 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 3 | 江干区 | 8条 | 新开河 | 华家桥-定海东闸，1290 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 新塘河 | 清江路-排涝泵站，3278 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 二号港 | 三堡新开河-机场路，3370 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 麦庙港 | 石桥路-运河，2540 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 十号河 | 土坝（余杭区界)-杭海路，1260 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 横一港 | 海景路-和睦港，1521 | Ⅴ类 | Ⅳ类 |
|  |  |  | 机场港 | 笕桥港-三村3组，1922 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 笕桥港 | 德胜路-迎宾桥，1177 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 4 | 拱墅区 | 6条 | 红旗河 | 西塘河-巨州路，通益路-运河西岸，2048.55 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 十字港 | 西塘河-钱家浜，2487 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 瓦窑头河 | 运河-红建河，1055 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 吴家墩河 | 界河-电厂河,1060 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 北马桥港 | 九曲港-杭宣铁路，860 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 连通港 | 十字港-运河，1000 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 5 | 西湖区 | 9条 | 三墩港 | 紫金花路-永兴河，1739 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 古荡湾 | 余杭塘河-沿山河，2915 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 叶家桥港 | 蒋村港-合建港，409 | Ⅴ类 | Ⅳ 类 |
|  |  |  | 枫树湾港 | 五常港-蒋村港西水闸，1680 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 十字港 | 文二西路十字港桥-枫树湾港，490 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 西溪河 | 八字桥-余杭塘河，2793 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 冯家河 | 天目山路-余杭塘河，2305 | Ⅴ类 | Ⅳ 类 |
|  |  |  | 沿山河 | 杭徽路桥-八字桥，3890 | Ⅴ类 | Ⅳ 类 |
|  |  |  | 石桥港 | 萍水西路-丰潭路，1200 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 6 | 萧山区 | 8条 | 东风河 | 五堡直河-七甲河，2413 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 先锋河 | 七甲河-祥河，1500 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 七甲河 | 文明路-钱塘江大堤，2567 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 五堡直河 | 文明路-鸿宁路，2200 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 老虎洞河 | 青山张-输水河，2000 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 大治河 | 南门江-西小运河，2100 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 农水新开河 | 小砾山-部队农场，3500 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 畈里张河 | 山阴河-恒隆广场，740 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 7 | 余杭区 | 4条 | 前村港 | 陆家桥-界河，2100 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 石前港 | 绕城-杭州界，1300 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 中星桥港(彩虹河) | 马角洋港-绕城，2593 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 裘家门港 | 西塘河-厍头斗港，2387 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 8 | 滨江区 | 7条 | 十甲河 | 解放河-北塘河，1820 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 建设河 | 建设河排灌站-解放河，1610 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 解放河 | 十甲河-风情大道，1800 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 许家河 | 高教河-石荡河，1920 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 风情河 | 北塘河-解放河，2420 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 高教河 | 杨家墩-火炬大道，1920 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 杨家墩河 | 新浦河-高教河，900 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
| 9 | 开发区 | 2条 | 下沙公路渠 | 迎宾闸-一号路，2300 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |
|  |  |  | 高沙渠 | 幸福河-松桥河，1900 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 |

表3-2 河道整治项目清单（牵头单位：市建委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 数量 | 河道名称 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下城区 | 5条 | 备石桥河 | 2016年 |
|  |  |  | 南应家河 | 2016年 |
|  |  |  | 红西河 | 2016年 |
|  |  |  | 横河港 | 2016年 |
|  |  |  | 沈家河 | 2016年 |
| 2 | 拱墅区 | 3条 | 阮家桥港二期 | 2016年 |
|  |  |  | 南港河一期 | 2016年 |
|  |  |  | 俞家桥河 | 2016年 |
| 3 | 西湖区 | 5条 | 五常港支河 | 2016年 |
|  |  |  | 枫树湾港 | 2016年 |
|  |  |  | 十字港 | 2016年 |
|  |  |  | 东环河 | 2016年 |
|  |  |  | 蒋村港 | 2016年 |
| 4 | 滨江区 | 1条 | 风情河 | 2016年 |
| 5 | 开发区 | 1条 | 上沙河 | 2016年 |
| 6 | 萧山区 | 3条 | 济民河二期 | 2016年 |
|  |  |  | 商城河 | 2016年 |
|  |  |  | 畈里张河 | 2016年 |

表3-3 农村河道整治项目清单（牵头单位：市林水局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区县 | 项目名称 | 长度（km） | 具体内容 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐庐 | 江南镇讨饭澳农村河道综合整治 | 3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 75 |
| 2 | 桐庐 | 江南镇马澳溪农村河道综合整治 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 3 | 桐庐 | 瑶琳镇毕浦溪农村河道综合整治 | 4 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 100 |
| 4 | 桐庐 | 瑶琳镇琴溪农村河道综合整治 | 2.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 63 |
| 5 | 桐庐 | 莪山乡戴家山溪农村河道综合整治 | 3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 75 |
| 6 | 桐庐 | 横村镇凤联溪农村河道综合整治 | 3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 75 |
| 7 | 桐庐 | 横村镇周家溪农村河道综合整治 | 0.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 13 |
| 8 | 桐庐 | 江南镇彰坞溪农村河道综合整治 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 9 | 桐庐 | 百江镇双坞溪农村河道综合整治 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 10 | 桐庐 | 富春江镇芦茨溪农村河道综合整治 | 6 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 150 |
| 11 | 桐庐 | 瑶琳镇漕源溪农村河道综合整治 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 12 | 桐庐 | 新合乡松山溪农村河道综合整治 | 5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 75 |
| 13 | 桐庐 | 桐君街道双溪农村河道综合整治 | 7 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 175 |
| 14 | 桐庐 | 钟山乡歌舞溪农村河道综合整治 | 2.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 15 | 桐庐 | 桐山溪 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 38 |
| 16 | 桐庐 | 小朱门溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 17 | 桐庐 | 罗溪 | 3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 75 |
| 18 | 桐庐 | 小松源溪 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 38 |
| 19 | 桐庐 | 大庄溪 | 3.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 88 |
| 20 | 桐庐 | 桐树湾溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 21 | 桐庐 | 天井坞溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 25 |
| 22 | 桐庐 | 赵龙山溪 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 38 |
| 23 | 桐庐 | 莲塘溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 24 | 桐庐 | 毕浦溪 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 38 |
| 25 | 桐庐 | 棉花湾溪 | 3.4 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 85 |
| 26 | 桐庐 | 石浪坞溪 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 38 |
| 27 | 桐庐 | 麻蓬溪右支 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 25 |
| 28 | 桐庐 | 大源溪 | 2.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 63 |
| 29 | 桐庐 | 柏山溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 30 | 桐庐 | 前溪 | 4.3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 108 |
| 31 | 桐庐 | 中道坞溪 | 3.6 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 90 |
| 32 | 桐庐 | 小源溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 33 | 桐庐 | 旧县溪 | 0.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 13 |
| 34 | 桐庐 | 引坑源溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 25 |
| 35 | 桐庐 | 水坞溪 | 3.7 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 93 |
| 36 | 桐庐 | 瑶溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 25 |
| 37 | 桐庐 | 大溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 25 |
| 38 | 桐庐 | 前柏坞溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 39 | 桐庐 | 白水溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 25 |
| 40 | 桐庐 | 塘下溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 41 | 桐庐 | 芹溪 | 4.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 113 |
| 42 | 桐庐 | 阳田溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 25 |
| 43 | 淳安 | 榨坑溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 32 |
| 44 | 淳安 | 玉泉溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 45 | 淳安 | 芹川溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 46 | 淳安 | 黄家源 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 32 |
| 47 | 淳安 | 梓桐源 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 32 |
| 48 | 淳安 | 浪川溪 | 5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 160 |
| 49 | 淳安 | 进坑溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 50 | 淳安 | 富丰溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 32 |
| 51 | 淳安 | 龙川溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 32 |
| 52 | 淳安 | 林深源 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 32 |
| 53 | 淳安 | 强川源 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 54 | 淳安 | 武强溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 55 | 淳安 | 札溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 32 |
| 56 | 淳安 | 洄溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 57 | 淳安 | 枫林港 | 5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 160 |
| 58 | 淳安 | 枫林港下姜 | 4 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 128 |
| 59 | 淳安 | 丰家源 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 32 |
| 60 | 淳安 | 泉水源 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 61 | 淳安 | 余岭溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 62 | 淳安 | 汪家源1 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 63 | 淳安 | 汪家源2 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 64 | 淳安 | 栅源溪 | 4 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 128 |
| 65 | 淳安 | 浪洞源 | 3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 96 |
| 66 | 淳安 | 考坑溪 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 64 |
| 67 | 淳安 | 富德源 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 32 |
| 68 | 淳安 | 十八都源 | 4 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 128 |
| 69 | 淳安 | 商家源 | 4 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 128 |
| 70 | 淳安 | 小酉坞溪 | 3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 96 |
| 71 | 淳安 | 牛坑源 | 4 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 128 |
| 72 | 淳安 | 半夏溪 | 5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 160 |
| 73 | 建德 | 长宁溪农村河道综合整治工程 | 8 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 480 |
| 74 | 建德 | 童家溪河道整治工程 | 6 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 335 |
| 75 | 建德 | 姚村溪农村河道整治工程 | 3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 140 |
| 76 | 建德 | 寿昌江杨垅源农村河道综合整治 | 3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 120 |
| 77 | 建德 | 寿昌江劳村溪新桥治理农村河道综合整治工程 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 60 |
| 78 | 建德 | 新安江洋安溪农村河道综合整治工程 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 90 |
| 79 | 建德 | 寿昌江乌龙溪农村河道综合整治工程 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 120 |
| 80 | 建德 | 钱塘江（兰江）新联溪农村河道整合整治工程 | 3.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 70 |
| 81 | 建德 | 三都溪前源溪、后源溪农村河道综合整治工程 | 6 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 120 |
| 82 | 建德 | 工农溪农村河道综合整治工程 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 60 |
| 83 | 富阳 | 富春街道拔山村三桥溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 238 |
| 84 | 富阳 | 万市镇众源村南新溪 | 1.3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 110 |
| 85 | 富阳 | 湖源乡石龙村汤家苦竹畈溪 | 0.7 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 90 |
| 86 | 富阳 | 杨元坎排水渠 | 0.2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 90 |
| 87 | 富阳 | 小源溪灵桥陈村段 | 0.7 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 140 |
| 88 | 富阳 | 欢坞溪整治工程 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 35 |
| 89 | 富阳 | 渔山溪五岭段护岸 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 90 | 富阳 | 渔山溪大葛段整治 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 91 | 富阳 | 白峰山溪 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 40 |
| 92 | 富阳 | 诸佳坞溪整治 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 30 |
| 93 | 富阳 | 杨家溪 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 35 |
| 94 | 富阳 | 灵山溪整治 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 40 |
| 95 | 富阳 | 连坞溪整治工程 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 35 |
| 96 | 富阳 | 里山溪民强段溪道整治 | 0.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 20 |
| 97 | 富阳 | 富春街道石塔坞水库出水溪道整治工程 | 0.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 40 |
| 98 | 富阳 | 上官乡芳村溪 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 99 | 富阳 | 万市镇何务村河道整治工程 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 40 |
| 100 | 富阳 | 新浦整治工程 | 0.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 20 |
| 101 | 富阳 | 湖塘畈排渠整治 | 0.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 30 |
| 102 | 富阳 | 沙田浦 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 200 |
| 103 | 富阳 | 新南坞溪堤 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 104 | 富阳 | 老坟山排渠整加固 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 30 |
| 105 | 富阳 | 大源溪班峰段 | 0.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 25 |
| 106 | 富阳 | 渔山村黎明排水 | 0.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 23 |
| 107 | 富阳 | 平亩坑溪 | 0.8 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 30 |
| 108 | 富阳 | 下塘浦 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 40 |
| 109 | 富阳 | 春建溪春建段 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 35 |
| 110 | 临安 | 马溪上游龙马段河道整治工程 | 3 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 120 |
| 111 | 临安 | 洪村溪农村河道综合整治工程 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 80 |
| 112 | 临安 | 横溪支流河道综合整治 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 130 |
| 113 | 临安 | 蒲溪秀溪村段农村河道整治 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 90 |
| 114 | 临安 | 新桥后溪上许至新桥村河段河道综合整治 | 0.7 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 45 |
| 115 | 临安 | 长溪村口至鸡坞坑农村河道整治 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 90 |
| 116 | 临安 | 东坑村村段河道综合整治工程 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 75 |
| 117 | 临安 | 秋口村农村河道综合整治工程 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 95 |
| 118 | 临安 | 米积村段河道整治工程 | 2.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 70 |
| 119 | 临安 | 祥里村段河道整治工程 | 1.8 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 50 |
| 120 | 临安 | 锦溪城区段河道综合整治工程 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 75 |
| 121 | 临安 | 天目山镇九里村农村河道综合整治工程 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 40 |
| 122 | 临安 | 天目山镇郜岭村农村河道综合整治工程 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 60 |
| 123 | 临安 | 太阳镇景村村农村河道综合整治工程 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 52 |
| 124 | 临安 | 湍口镇湍源溪农村河道综合整治工程 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 84.8 |
| 125 | 临安 | 清凉峰镇昌西溪支流杨溪河道综合整治工程 | 4 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 173 |
| 126 | 临安 | 岛石镇昌北溪支流仁里溪河道综合整治工程 | 5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 200 |
| 127 | 临安 | 潘溪横街村段河道整治工程 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 100 |
| 128 | 临安 | 上溪叶家坞至落塘段河道整治 | 7 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 280 |
| 129 | 临安 | 太阳镇太阳溪大溪坞村农村河道综合整治工程 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 52 |
| 130 | 临安 | 横溪支流 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 40 |
| 131 | 临安 | 南庄村段 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 75 |
| 132 | 临安 | 赤坞水 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 40 |
| 133 | 临安 | 落云水 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 120 |
| 134 | 临安 | 西关溪 | 1 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 60 |
| 135 | 临安 | 上坞水 | 5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 240 |
| 136 | 临安 | 周家溪 | 1.5 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 40 |
| 137 | 临安 | 浪山溪支流马家坞水 | 2 | 护岸整治、清淤、部分绿化 | 87 |
| 138 | 萧山 | 赭山横湾农村河道综合整治 | 1.95 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 174 |
| 139 | 萧山 | 万丰横湾农村河道综合整治 | 2.25 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 549 |
| 140 | 萧山 | 南北横湾农村河道综合整治 | 0.3 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 143 |
| 141 | 萧山 | 西山排涝河农村河道综合整治 | 1.51 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 535 |
| 142 | 萧山 | 靖港七字河农村河道综合整治 | 1.6 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 500 |
| 143 | 萧山 | 童家殿河农村河道综合整治 | 3.1 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 180 |
| 144 | 萧山 | 义南村横河农村河道综合整治 | 0.7 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 342 |
| 145 | 萧山 | 寿家横河农村河道综合整治 | 0.8 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 80 |
| 146 | 萧山 | 义盛横河农村河道综合整治 | 1.2 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 200 |
| 147 | 萧山 | 黄和顺横河农村河道综合整治 | 2.6 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 150 |
| 148 | 萧山 | 官河农村河道综合整治 | 4.72 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 72 |
| 149 | 萧山 | 姑娘桥直河农村河道综合整治 | 2.39 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 68 |
| 150 | 萧山 | 勇进河农村河道综合整治 | 1.5 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 79.67 |
| 151 | 萧山 | 北海塘河农村河道综合整治 | 2.5 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 5 |
| 152 | 萧山 | 南庄王门前河农村河道综合整治 | 0.55 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 20.7 |
| 153 | 萧山 | 同墅河农村河道综合整治 | 1.8 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 11 |
| 154 | 萧山 | 张家埭河农村河道综合整治 | 1.55 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 8 |
| 155 | 萧山 | 祥里施横河农村河道综合整治 | 0.8 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 32.6 |
| 156 | 萧山 | 南王东畈河农村河道综合整治 | 0.8 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 2 |
| 157 | 萧山 | 潭头河农村河道综合整治 | 2.61 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 610 |
| 158 | 萧山 | 党湾抢险湾农村河道综合整治 | 4.8 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 6 |
| 159 | 萧山 | 久裕庙横河农村河道综合整治 | 2.3 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 3 |
| 160 | 萧山 | 镇龙殿湾农村河道综合整治 | 4.7 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 7 |
| 161 | 萧山 | 大林湾农村河道综合整治 | 5.05 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 5 |
| 162 | 萧山 | 利农河农村河道综合整治 | 8.5 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 12 |
| 163 | 萧山 | 头埭湾农村河道综合整治 | 5 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 10 |
| 164 | 萧山 | 三围中心横河农村河道综合整治 | 2.8 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 6 |
| 165 | 萧山 | 上盈湖河农村河道综合整治 | 0.8 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 28 |
| 166 | 萧山 | 欢潭直河农村河道综合整治 | 1.35 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 48 |
| 167 | 萧山 | 北塘河农村河道综合整治 | 18.98 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 5800 |
| 168 | 萧山 | 车路湾农村河道综合整治 | 5.3 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 1640 |
| 169 | 萧山 | 盛陵湾农村河道综合整治 | 5.2 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 870 |
| 170 | 萧山 | 白洋川农村河道综合整治 | 13.24 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 950 |
| 171 | 萧山 | 生产湾农村河道综合整治 | 5.23 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 620 |
| 172 | 萧山 | 三官埠湾农村河道综合整治 | 5.5 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 715 |
| 173 | 萧山 | 党山湾农村河道综合整治 | 5.27 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 695 |
| 174 | 萧山 | 大潭湾农村河道综合整治 | 2.85 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 510 |
| 175 | 萧山 | 红旗河农村河道综合整治 | 5 | 截污治理、清淤疏浚、绿化、保洁、生态治理 | 420 |
| 176 | 余杭 | 小桥港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 15 |
| 177 | 余杭 | 吴家支港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 15 |
| 178 | 余杭 | 道墩坝河（运河街道段）疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 13 |
| 179 | 余杭 | 塘里埭河疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 55 |
| 180 | 余杭 | 高家河疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 20 |
| 181 | 余杭 | 六亩河疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 26 |
| 182 | 余杭 | 张家埭河疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 230 |
| 183 | 余杭 | 丹培桥港（闻家埭段）疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 18 |
| 184 | 余杭 | 民丰阮家头港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 50 |
| 185 | 余杭 | 民丰云凤湾前疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 48 |
| 186 | 余杭 | 民丰太家庄港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 25 |
| 187 | 余杭 | 万景陈家桥港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 35 |
| 188 | 余杭 | 万景孟母渠港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 100 |
| 189 | 余杭 | 万景朱家港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 120 |
| 190 | 余杭 | 万景戴家港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 50 |
| 191 | 余杭 | 万景九曲港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 90 |
| 192 | 余杭 | 万景姚家墩港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 45 |
| 193 | 余杭 | 梧桐港支流疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 80 |
| 194 | 余杭 | 小年坝港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 45 |
| 195 | 余杭 | 张步桥港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 100 |
| 196 | 余杭 | 贝家桥港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 180 |
| 197 | 余杭 | 金家斗港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 48 |
| 198 | 余杭 | 孟家湾港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 105 |
| 199 | 余杭 | 孙家洋河疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 105 |
| 200 | 余杭 | 洪家庄港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 80 |
| 201 | 余杭 | 杨家墩西港疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 40 |
| 202 | 余杭 | 庙河斗河道清淤工程疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 15 |
| 203 | 余杭 | 白马坑港河道清淤工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 40 |
| 204 | 余杭 | 跳家桥港河道清淤工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 60 |
| 205 | 余杭 | 蔡埠桥港河道清淤工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 30 |
| 206 | 余杭 | 祥泥桥河、元宝桥河河道清淤工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 45 |
| 207 | 余杭 | 张家河河道清淤工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 30 |
| 208 | 余杭 | 石坝河河道清淤工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 80 |
| 209 | 余杭 | 马石河（马角洋河）河道整治工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 90 |
| 210 | 余杭 | 阿肖河河道清淤工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 60 |
| 211 | 余杭 | 木省桥港河道疏浚工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 110 |
| 212 | 余杭 | 文颜港河道清淤工程（上塘港-振兴路） | / | 清淤、岸坡整治 | 80 |
| 213 | 余杭 | 道墩坝河道清淤工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 70 |
| 214 | 余杭 | 扬市河北港河道清淤工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 100 |
| 215 | 余杭 | 张车桥港和四道地港河道清淤工程 | / | 清淤、岸坡整治 | 120 |

表4 加油站地下油罐更新和防渗项目（牵头单位：市商务委、市环保局，实施单位：中石油杭州分公司、中石化杭州分公司）

| 序号 | 区、县（市） | 加油站个数（个） | 油罐数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上城区 | 1 | 4 |
| 2 | 下城区 | 3 | 10 |
| 3 | 江干区 | 3 | 13 |
| 4 | 拱墅区 | / | / |
| 5 | 西湖区 | 8 | 39 |
| 6 | 滨江区 | / | / |
| 7 | 开发区 | 3 | 15 |
| 8 | 大江东 | / | / |
| 9 | 萧山区 | 7 | 34 |
| 10 | 余杭区 | 11 | 47 |
| 11 | 富阳区 | 4 | 16 |
| 12 | 桐庐县 | 4 | 16 |
| 13 | 淳安县 | 7 | 27 |
| 14 | 建德市 | 4 | 19 |
| 15 | 临安市 | 3 | 9 |
| 16 | 合计 | 58 | 249 |

表4-1 中石油加油站地下油罐更新和防渗项目清单（牵头单位：市商务委、市环保局，实施单位：中石油杭州分公司）

| 序号 | 区、县（市） | 加油站名称 | 地址 | 地下油罐数（个） | 投资（万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余杭区 | 小林 | 余杭区临平小林村（320国道） | 4 | 100 | 2016年 |
| 2 | 余杭区 | 五常 | 余杭区闲林镇五常 | 3 | 100 | 2016年 |
| 3 | 余杭区 | 仓前 | 余杭区仓前镇双百渠 | 3 | 100 | 2016年 |
| 4 | 余杭区 | 城北 | 余杭区勾庄金家渡 | 4 | 100 | 2016年 |
| 5 | 萧山区 | 天伞 | 杭州市萧山区戴村镇东风村12号（杭金公路03省道旁） | 7 | 140 | 2016年 |
| 6 | 萧山区 | 义蓬 | 萧山区义蓬闸北300米（头蓬医院斜对面） | 3 | 60 | 2016年 |
| 7 | 余杭区 | 路通 | 余杭区径山镇长乐三叉路口（长乐车站边） | 5 | 100 | 2016年 |
| 8 | 临安市 | 桂芳 | 临安市藻溪镇桂芳桥村155号 | 3 | 60 | 2016年 |
| 9 | 临安市 | 板桥 | 临安市板桥乡灵溪村沈塘3号 | 3 | 60 | 2016年 |
| 10 | 桐庐县 | 大丰 | 桐庐县桐君街道春江西路409号大丰村 | 5 | 100 | 2016年 |
| 11 | 建德市 | 溪头 | 建德市新安江街道严州大道518号下溪头 | 5 | 100 | 2016年 |
| 12 | 余杭区 | 余杭一站 | 临平街道小林结网村320国道 | 4 | 80 | 2016年 |
| 13 | 余杭区 | 杭海 | 余杭乔司镇三角村1539号 | 5 | 100 | 2016年 |
| 14 | 余杭区 | 塘栖 | 杭州市余杭区塘栖镇五叉路口 | 5 | 100 | 2016年 |
| 15 | 西湖区 | 金家岭 | 杭州市西湖区转塘街道金家岭村172号 | 6 | 120 | 2016年 |
| 16 | 江干区 | 红普路 | 杭州市江干区红普路普福社区对面 | 5 | 100 | 2016年 |
| 17 | 萧山区 | 许贤 | 萧山区义桥镇罗慕村 | 6 | 120 | 2016年 |

表4-2 中石化加油站地下油罐更新和防渗项目清单（牵头单位：市商务委、市环保局，实施单位：中石化杭州分公司）

| 序号 | 区、县（市） | 加油站名称 | 加油站地址 | 地下油罐数（个） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江干区 | 清泰门 | 杭州市江干区杭海路222号 | 4 | 2016年 |
| 2 | 下城区 | 金通 | 下城区绍兴路470号 | 2 | 2016年 |
| 3 | 下城区 | 绍兴路 | 德胜路11号（与绍兴路交叉口） | 4 | 2016年 |
| 4 | 下城区 | 杭州万骋加油站 | 石桥路48号 | 4 | 2016年 |
| 5 | 西湖区 | 文二路 | 西湖区文二路329号 | 5 | 2016年 |
| 6 | 淳安县 | 汾口 | 淳安县汾口镇郑家村 | 4 | 2016年 |
| 7 | 淳安县 | 富溪 | 淳安县石林镇富德村 | 2 | 2016年 |
| 8 | 淳安县 | 临岐 | 淳安县临岐镇渔市街9号 | 4 | 2016年 |
| 9 | 淳安县 | 坪山西 | 千岛湖镇进贤大道103号 | 5 | 2016年 |
| 10 | 淳安县 | 大市加油站 | 淳安县大市镇桃源村 | 3 | 2016年 |
| 11 | 淳安县 | 坪山东 | 淳安县千岛湖镇进贤大道128号 | 5 | 2016年 |
| 12 | 淳安县 | 姜家 | 淳安县姜家镇姜家村 | 4 | 2016年 |
| 13 | 桐庐县 | 徐家埠加油站 | 05省道桐庐县横村镇徐家埠村 | 3 | 2016年 |
| 14 | 临安市 | 水南加油站 | 临安市昌化镇水南村 | 3 | 2016年 |
| 15 | 开发区 | 东江 | 下沙经济开发区德胜东路2658号（部队中心路与德胜路交叉口东江加油站） | 5 | 2016年 |
| 16 | 江干区 | 杨公 | 杭州市江干区九堡镇杨公村迎宾大道北八堡新区南 | 4 | 2016年 |
| 17 | 开发区 | 区南 | 杭州市下沙经济技术开发区白杨街道22号大街35号 | 5 | 2016年 |
| 18 | 开发区 | 学源街 | 杭州市德胜路1555号 | 5 | 2016年 |
| 19 | 西湖区 | 丰潭路 | 杭州市西湖区丰潭路97号 | 4 | 2016年 |
| 20 | 西湖区 | 留泗路 | 杭州市西湖区留下镇留下街口留泗路加油站 | 5 | 2016年 |
| 21 | 西湖区 | 祥西 | 杭州西湖区古墩路1090号 | 5 | 2016年 |
| 22 | 西湖区 | 丁家山 | 杭州市杨公堤20号 | 4 | 2016年 |
| 23 | 西湖区 | 西溪 | 杭州市西溪路607号 | 4 | 2016年 |
| 24 | 西湖区 | 大港桥 | 杭州西湖科技园西园二路镇中路交叉口大港桥加油站 | 6 | 2016年 |
| 25 | 建德市 | 徐店 | 杭州建德大洋镇徐店村下埂坞自然村98号 | 4 | 2016年 |
| 26 | 建德市 | 新安江 | 建德市新安江街道白沙村1号 | 5 | 2016年 |
| 27 | 建德市 | 官路加油站 | 建德市杨村桥镇官路村119号 | 5 | 2016年 |
| 28 | 余杭区 | 彭公加油站 | 杭州余杭区瓶窑镇 | 4 | 2016年 |
| 29 | 余杭区 | 润源 | 杭州市余杭区文一西路1816号 | 5 | 2016年 |
| 30 | 余杭区 | 盛达加油站 | 杭州市余杭区良渚街道古墩路1500号 | 5 | 2016年 |
| 31 | 富阳区 | 洞溪加油站 | 富阳市洞桥镇三溪村三溪咱2-1号 | 4 | 2016年 |
| 32 | 富阳区 | 山亚加油站 | 富阳市渌渚镇山亚村 | 4 | 2016年 |
| 33 | 富阳区 | 龙门加油站 | 富阳市龙门镇龙门三村 | 4 | 2016年 |
| 34 | 萧山区 | 萧山义桥 | 萧山区义桥镇茅山头村 | 3 | 2016年 |
| 35 | 萧山区 | 萧山浦阳江 | 萧山区义桥镇义一村 | 5 | 2016年 |
| 36 | 萧山区 | 空港加油站 | 萧山区靖江街道河庄南路1918号 | 5 | 2016年 |
| 37 | 萧山区 | 东湘加油站（在建） | 萧山区城厢街道东湘社区 | 5 | 2016年 |
| 38 | 桐庐县 | 杭州市桐庐前村一站 | 杭州桐庐窄溪镇前村（东家脚）320国道边 | 4 | 2016年 |
| 39 | 桐庐县 | 杭州市桐庐前村二站 | 320国道富桐段桐庐窄溪镇前村东家脚 | 4 | 2016年 |
| 40 | 富阳区 | 富阳富力加油站 | 富阳区富春三中(金鑫花园西南) | 4 | 2016年 |
| 41 | 上城区 | 杭州复兴加油站 | 复兴路151 | 4 | 2016年 |

表5 畜禽养殖污染治理项目（牵头单位：市农业局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 尚未验收养殖场验收（个) | 规模水禽场整治（个） | 完成禁限养区调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | / | / | / |
| 2 | 西湖区 | / | / | 1 |
| 3 | 开发区 | 3 | / | 1 |
| 4 | 大江东 | 3 | / | / |
| 5 | 萧山区 | 17 | / | 1 |
| 6 | 余杭区 | / | / | 1 |
| 7 | 富阳区 | 25 | 6 | 1 |
| 8 | 桐庐县 | 5 | / | 1 |
| 9 | 淳安县 | 1 | / | 1 |
| 10 | 建德市 | 16 | / | 1 |
| 11 | 临安市 | 7 | / | 1 |
| 12 | 合计 | 77 | 6 | 9 |

表5-1 尚未验收养殖场验收项目清单（牵头单位：市农业局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 规模化畜禽养殖场（小区）名称 | 所在地址 | 养殖种类 | 养殖数量（头、只、羽） | 工程建设内容、处理工艺、处理模式 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富阳区 | 朱汉明养殖场 | 春建乡春建村 | 猪 | 50 | 拟关停 | 2016年 |
| 2 | 富阳区 | 蒋平养殖场 | 春建乡铁坎村 | 猪 | 50 | 拟关停 | 2016年 |
| 3 | 富阳区 | 金生荣养殖场 | 春建乡铁坎村 | 猪 | 59 | 拟关停 | 2016年 |
| 4 | 富阳区 | 楼锡忠养殖场 | 东洲街道建华村 | 猪 | 226 | 拟关停 | 2016年 |
| 5 | 富阳区 | 李申有养殖场 | 春江街道山建村 | 猪 | 93 | 拟关停 | 2016年 |
| 6 | 富阳区 | 李泽养殖场 | 春江街道山建村 | 猪 | 80 | 拟关停 | 2016年 |
| 7 | 富阳区 | 陈加荣养殖场 | 春江街道山建村 | 猪 | 50 | 拟关停 | 2016年 |
| 8 | 富阳区 | 唐大银养殖场 | 春江街道山建村 | 猪 | 76 | 拟关停 | 2016年 |
| 9 | 富阳区 | 唐文虎养殖场 | 春江街道山建村 | 猪 | 283 | 拟关停 | 2016年 |
| 10 | 富阳区 | 唐柳芹养殖场 | 春江街道山建村 | 猪 | 151 | 拟关停 | 2016年 |
| 11 | 富阳区 | 汤兵安养殖场 | 春江街道中沙村 | 猪 | 130 | 拟关停 | 2016年 |
| 12 | 富阳区 | 王建儿养殖场 | 春江街道太平村 | 猪 | 50 | 拟关停 | 2016年 |
| 13 | 富阳区 | 王玉秀养殖场 | 春江街道太平村 | 猪 | 50 | 拟关停 | 2016年 |
| 14 | 富阳区 | 周樟坤养殖场 | 春江街道华共村 | 猪 | 50 | 拟关停 | 2016年 |
| 15 | 富阳区 | 董慧琴养殖场 | 春江街道新建村 | 猪 | 105 | 拟关停 | 2016年 |
| 16 | 富阳区 | 汤康林养殖场 | 春江街道春江村 | 猪 | 50 | 拟关停 | 2016年 |
| 17 | 富阳区 | 徐成云养殖场 | 春江街道春江村 | 猪 | 50 | 拟关停 | 2016年 |
| 18 | 富阳区 | 陆顺标养殖场 | 鹿山街道蒋家村 | 猪 | 235 | 拟关停 | 2016年 |
| 19 | 富阳区 | 陆林兰养殖场 | 鹿山街道蒋家村 | 猪 | 220 | 拟关停 | 2016年 |
| 20 | 富阳区 | 刘顺华养殖场 | 鹿山街道江滨村 | 猪 | 120 | 拟关停 | 2016年 |
| 21 | 富阳区 | 胡新富养殖场 | 鹿山街道汤家埠村 | 猪 | 365 | 拟关停 | 2016年 |
| 22 | 富阳区 | 徐玉根养殖场 | 鹿山街道江滨村 | 猪 | 230 | 拟关停 | 2016年 |
| 23 | 富阳区 | 陈美红养殖场 | 新登镇湘主村 | 猪 | 123 | 拟关停 | 2016年 |
| 24 | 富阳区 | 裘卫生养殖场 | 新登镇湘主村 | 猪 | 101 | 拟关停 | 2016年 |
| 25 | 富阳区 | 叶亚云养殖场 | 里山乡安顶村 | 猪 | 147 | 拟关停 | 2016年 |
| 26 | 建德市 | 叶土华养殖场 | 李家镇白马村 | 猪 | 209 | 拟关停 | 2016年 |
| 27 | 建德市 | 徐云汉养殖场 | 李家镇新桥村 | 猪 | 65 | 就地利用 | 2016年 |
| 28 | 建德市 | 董明坤养殖场 | 李家镇褚家村 | 猪 | 276 | 就地利用 | 2016年 |
| 29 | 建德市 | 黄建华养殖场 | 李家镇新桥村 | 猪 | 478 | 就地利用 | 2016年 |
| 30 | 建德市 | 郎有昌养殖场 | 大同镇郎家村 | 猪 | 150 | 就地利用 | 2016年 |
| 31 | 建德市 | 陆永和养殖场 | 大同镇胡村源村 | 猪 | 50 | 就地利用 | 2016年 |
| 32 | 建德市 | 建德市吉梅农业发展有限公司 | 寿昌镇山峰村 | 猪 | 1100 | 拟关停 | 2016年 |
| 33 | 建德市 | 童志强养殖场 | 寿昌镇南浦村 | 猪 | 200 | 就地利用 | 2016年 |
| 34 | 建德市 | 叶永芝养殖场 | 大慈岩镇新叶村 | 猪 | 221 | 就地利用 | 2016年 |
| 35 | 建德市 | 刺基岗养猪场 | 大慈岩镇新叶村 | 猪 | 260 | 就地利用 | 2016年 |
| 36 | 建德市 | 汪渊养猪场 | 大慈岩镇汪山村 | 猪 | 1200 | 就地利用 | 2016年 |
| 37 | 建德市 | 山头坞养猪场 | 大慈岩镇里叶村 | 猪 | 220 | 就地利用 | 2016年 |
| 38 | 建德市 | 唐建平养殖场 | 梅城镇姜山村 | 猪 | 500 | 就地利用 | 2016年 |
| 39 | 建德市 | 汪万生养殖场 | 梅城镇城西村 | 猪 | 116 | 就地利用 | 2016年 |
| 40 | 建德市 | 周樟金养殖场 | 三都镇春江源村 | 猪 | 160 | 就地利用 | 2016年 |
| 41 | 建德市 | 杭州国茂生态农业科技开发有限公司 | 钦堂乡谢田村 | 猪 | 33000 | 异地消纳 | 2016年 |
| 42 | 临安市 | 张根树养殖场 | 太阳镇 | 猪 | 43 | 就地利用 | 2016年 |
| 43 | 临安市 | 陈益红养殖场 | 潜川镇 | 猪 | 150 | 就地利用 | 2016年 |
| 44 | 临安市 | 姚勇军养殖场 | 潜川镇 | 猪 | 240 | 就地利用 | 2016年 |
| 45 | 临安市 | 陈长生养殖场 | 潜川镇 | 猪 | 75 | 就地利用 | 2016年 |
| 46 | 临安市 | 曹永军养殖场 | 潜川镇 | 猪 | 150 | 就地利用 | 2016年 |
| 47 | 临安市 | 昌化镇孙家村养殖场 | 昌化镇 | 猪 | 1120 | 就地利用 | 2016年 |
| 48 | 临安市 | 喻家永养殖场 | 太湖源镇 | 猪 | 250 | 就地利用 | 2016年 |
| 49 | 淳安县 | 杭州千岛湖养殖有限公司 | 文昌镇钟林坞 | 猪 | 7500 | 其他 | 2016年 |
| 50 | 桐庐县 | 浙江沃德维先种猪有限公司 | 富春江镇象山桥村 | 种猪 | 11000 | 工业处理 | 2016年 |
| 51 | 桐庐县 | 桐庐绿源养殖有限公司 | 城南街道金溪村 | 生猪 | 5500 | 关停 | 2016年 |
| 52 | 桐庐县 | 桐庐腾大农业开发有限公司 | 江南镇石阜村 | 生猪 | 1800 | 就地利用 | 2016年 |
| 53 | 桐庐县 | 章克强养殖场 | 江南镇金茂村 | 生猪 | 300 | 关停 | 2016年 |
| 54 | 桐庐县 | 陶德明养殖场 | 桐君街道濮家庄村 | 生猪 | 600 | 关停 | 2016年 |
| 55 | 萧山区 | 杭州水丰养殖有限公司 | 靖江街道大江东飞地 | 猪 | 6400 | 生化处理 | 2016年 |
| 56 | 萧山区 | 杭州广绿生物肥料有限公司 | 靖江街道大江东飞地 | 猪 | 20000 | 生化处理 | 2016年 |
| 57 | 萧山区 | 杭州临东农业开发有限公司 | 党湾镇大江东飞地 | 猪 | 26800 | 生化处理 | 2016年 |
| 58 | 萧山区 | 杭州农元农业开发有限公司 | 宁围街道大江东飞地 | 猪 | 5300 | 生化处理 | 2016年 |
| 59 | 萧山区 | 杭州腾鸿农业开发有限公司 | 瓜沥镇大江东飞地 | 猪 | 20000 | 生化处理 | 2016年 |
| 60 | 萧山区 | 杭州兴发养殖有限公司 | 瓜沥镇大江东飞地 | 猪 | 17300 | 生化处理 | 2016年 |
| 61 | 萧山区 | 杭州萧山永欣养殖有限公司 | 瓜沥镇大江东飞地 | 猪 | 12900 | 生化处理 | 2016年 |
| 62 | 萧山区 | 杭州萧山瓜沥郑浩养殖场 | 瓜沥镇大江东飞地 | 猪 | 5000 | 生化处理 | 2016年 |
| 63 | 萧山区 | 杭州萧山江南养殖有限公司 | 空港新城.南阳街道大江东飞地 | 猪 | 71600 | 生化处理 | 2016年 |
| 64 | 萧山区 | 杭州天元农业开发有限公司 | 围垦指挥部大江东飞地 | 猪 | 130000 | 生化处理 | 2016年 |
| 65 | 萧山区 | 浙江新东湾农业开发有限公司 | 围垦指挥部大江东飞地 | 猪 | 63000 | 生化处理 | 2016年 |
| 66 | 萧山区 | 浙江嘉豪农业有限公司 | 围垦指挥部大江东飞地 | 猪 | 33200 | 生化处理 | 2016年 |
| 67 | 萧山区 | 杭州华牧养殖有限公司 | 围垦指挥部大江东飞地 | 猪 | 8000 | 生化处理 | 2016年 |
| 68 | 萧山区 | 杭州萧山龙翔养殖有限责任公司 | 围垦指挥部大江东飞地 | 猪 | 30000 | 生化处理 | 2016年 |
| 69 | 萧山区 | 杭州联丰养殖有限公司 | 农业局大江东飞地 | 猪 | 26600 | 生化处理 | 2016年 |
| 70 | 萧山区 | 杭州萧山牛奶有限公司 | 围垦指挥部大江东飞地 | 奶牛 | 1200 | 纳管、异地消纳 | 2016年 |
| 71 | 萧山区 | 杭州萧山富伦奶牛养殖场 | 宁围街道大江东飞地 | 奶牛 | 1100 | 异地消纳 | 2016年 |
| 72 | 大江东 | 东江养殖有限公司 | 部队农场 | 生猪 | 26410 | 生化处理 | 2016年 |
| 73 | 大江东 | 萧山红垦养殖有限公司 | 省水利厅大江东飞地 | 生猪 | 32500 | 生化处理 | 2016年 |
| 74 | 大江东 | 杭州永王养殖有限公司 | 部队农场内 | 生猪 | 140000 | 列入关停 | 2016年 |
| 75 | 开发区 | 常青奶牛场 | 开发区9号坝 | 奶牛 | 255 | 发酵床、有机肥 | 2016年 |
| 76 | 开发区 | 武警副食品基地 | 武警基地 | 生猪 | 1000 | 干湿分离、生态处理、纳管 | 2016年 |
| 77 | 开发区 | 浙江省边防总队农场 | 浙江省边防 | 生猪 | 70 | 干湿分离、农业利用 | 2016年 |

表6 水产养殖污染治理（牵头单位：市农业局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 水产养殖生态化改造（亩） | 稻鱼轮作共生减排（亩） | 淡水增殖放流（万尾） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | / | / | 40 |
| 2 | 西湖区 | 2000 | / | 80 |
| 3 | 大江东 | 1200 | 120 | / |
| 4 | 萧山区 | 4200 | 300 | 100 |
| 5 | 余杭区 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 6 | 富阳区 | 2500 | 2380 | 500 |
| 7 | 桐庐县 | 2000 | 2000 | 1500 |
| 8 | 淳安县 | 200 | 30 | 5160 |
| 9 | 建德市 | / | / | 700 |
| 10 | 临安市 | / | 500 | 50 |
| 11 | 合计 | 13600 | 7330 | 10630 |

表7 农业面源污染治理（牵头单位：市农业局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 推广测土配方施肥面积（万亩） | 推广商品有机肥（万吨） | 推广病虫害统防统治面积（万亩次） | 实现化肥减量（吨） | 实现农药减量（吨） | 改善灌溉面积（万亩） | 高效节水面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 7 | 0.9 | / | 45 | 0.4 |  |  |
| 2 | 西湖区 | / | / | 0.7 | / | 1.4 | / | / |
| 3 | 大江东 | 28 | 1.8 | 5.1 | 177 | 10.5 | / | / |
| 4 | 萧山区 | 55 | 3.7 | 8.3 | 350 | 14.2 | 0.20 | 0.03 |
| 5 | 余杭区 | 75 | 1.2 | 12.7 | 470 | 23.3 | 0.43 | 0.23 |
| 6 | 富阳区 | 75 | 3 | 7.8 | 487 | 14.2 | 0.43 | 0.38 |
| 7 | 桐庐县 | 45 | 1.7 | 5.4 | 288 | 10 | 0.43 | 0.37 |
| 8 | 淳安县 | 36 | 1.2 | 4.9 | 230 | 9.1 | 0.26 | 0.34 |
| 9 | 建德市 | 60 | 2.6 | 7 | 377 | 13.2 | 0.33 | 0.27 |
| 10 | 临安市 | 44 | 0.9 | 4.5 | 276 | 8.7 | 0.43 | 0.30 |
| 11 | 合计 | 425 | 17.0 | 56.4 | 2700 | 105.0 | 2.51 | 1.92 |

表8 造纸、印染、化工重污染行业总量减排任务清单（牵头单位：市环保局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 造纸行业 | 印染行业 | 化工行业 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015年废水排放量（万吨） | 2017年废水排放量（万吨） | 2015年废水排放量（万吨） | 2017年废水排放量（万吨） | 2015年废水排放量（万吨） | 2017年废水排放量（万吨） |  |
| 1 | 拱墅区 | 214.40 | / | / | / | 3.24 | 3.04 | 2016-2017年 |
| 2 | 西湖区 | / | / | / | / | 0.48 | 0.45 | 2016-2017年 |
| 3 | 滨江区 | / | / | 94.29 | 88.63 | / | / | 2016-2017年 |
| 4 | 开发区 | / | / | 254.50 | 239.23 | 40.42 | 37.99 | 2016-2017年 |
| 5 | 大江东 | / | / | 1485.38 | 1396.26 | 1267.70 | 1191.64 | 2016-2017年 |
| 6 | 萧山区 | 41.39 | 38.91 | 5179.08 | 4764.75 | 166.59 | 156.59 | 2016-2017年 |
| 7 | 余杭区 | 0.44 | 0.41 | 791.35 | 743.87 | 31.11 | 29.24 | 2016-2017年 |
| 8 | 富阳区 | 11707.57 | 10770.96 | 124.20 | 116.75 | / | / | 2016-2017年 |
| 9 | 桐庐县 | 130.84 | 122.99 | 215.87 | 202.92 | 79.53 | 74.76 | 2016-2017年 |
| 10 | 淳安县 | / | / | 166.35 | 156.37 | 3.98 | 3.74 | 2016-2017年 |
| 11 | 建德市 | 19.71 | 18.53 | 9.10 | 8.55 | 1075.67 | 1011.13 | 2016-2017年 |
| 12 | 临安市 | 533.30 | 501.30 | 199.22 | 187.27 | 27.31 | 25.67 | 2016-2017年 |
| 13 | 合计 | 12647.65 | 11453.10 | 8519.34 | 7904.60 | 2696.03 | 2534.25 | 2016-2017年 |

注：拱墅区涉及的造纸行业主要为杭州华丰纸业有限公司，根据计划华丰纸业2016年完成关停，因此2017年造纸行业废水排放量为0。

表9 工业污染治理项目清单（牵头单位：市环保局、杭实集团，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 项目类别 | 区、县（市） | 企业数量 | 企业名单（主要内容） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领跑示范培育工程 | 富阳区 | 1家 | 浙江永泰纸业集团有限公司 | 造纸 |
| 2 |  | 萧山区 | 1家 | 达利（中国）有限公司 | 印染 |
| 3 |  | 临安市 | 1家 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 铅蓄电池 |
| 4 | 特色行业整治提升 | 大江东 | 4家 | 整治提升 | 农副食品加工 |
| 5 |  | 萧山区 | 31家 | 关停6家、整治提升25家 | 水洗定型 |
| 6 |  | 余杭区 | 25家 | 关停14家，整治提升11家 | 竹制品深加工 |
| 7 |  | 富阳区 | 13家 | 整治提升（1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集） | 商品混凝土 |
| 8 |  | 淳安县 | 4家 | 关停 | 采矿 |
| 9 |  | 建德市 | 1家 | 建铜集团整治提升（污水纳管） | 采矿 |
| 10 | 重点行业整治 | 临安市 | 1家 | 杭州华锦特种纸年产78000吨高档特种纸转型升级技改项目 | 造纸 |
| 11 |  | 拱墅区（杭实集团） | 1家 | 杭州华丰纸业有限公司关停 | 造纸 |

表9-1 大江东特色行业整治提升项目清单（牵头单位：市环保局，实施单位：大江东管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 企业名单 | 所属行业 | 整治方向 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大江东 | 杭州萧山春雷蔬菜加工厂 | 农副食品加工 | 建设污水处理设施，污水达标排放 | 2016年 |
| 2 | 大江东 | 杭州萧山永裕蔬菜制品有限公司 | 农副食品加工 | 建设污水处理设施，污水达标排放 | 2016年 |
| 3 | 大江东 | 萧山义蓬益民菜厂 | 农副食品加工 | 建设污水处理设施，污水达标排放 | 2016年 |
| 4 | 大江东 | 杭州萧山义蓬庄氏蔬菜制品厂 | 农副食品加工 | 建设污水处理设施，污水达标排放 | 2016年 |

表9-2 萧山区特色行业整治提升项目清单（牵头单位：市环保局，实施单位：萧山区政府）

| 序号 | 区、县（市） | 企业名称 | 所属行业 | 整治方向 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山区 | 杭州萧山常顺装饰布加工厂 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 2 | 萧山区 | 杭州海潮纺织有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 3 | 萧山区 | 杭州佳美上浆厂 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 4 | 萧山区 | 杭州宏达装饰布织造有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 5 | 萧山区 | 杭州竞业纺织整理有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 6 | 萧山区 | 杭州贝尹达布艺有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 7 | 萧山区 | 杭州理和织物整理有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 8 | 萧山区 | 杭州汇叠绣花厂 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 9 | 萧山区 | 杭州萧山合和纺织有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 10 | 萧山区 | 杭州绍福绣花饰品有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 11 | 萧山区 | 杭州飞南布艺有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 12 | 萧山区 | 杭州迈腾纺织有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 13 | 萧山区 | 杭州迪昊纺织品整理有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 14 | 萧山区 | 杭州萧山坎山神能织物整理厂 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 15 | 萧山区 | 杭州林博砂洗有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 16 | 萧山区 | 杭州佳友纺织印染机械有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 17 | 萧山区 | 杭州易川塑业有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 18 | 萧山区 | 杭州萧山瓜沥东方锦纶线厂 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 19 | 萧山区 | 杭州慧意毛纺染整有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 20 | 萧山区 | 浙江飞翔纺织机械有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 21 | 萧山区 | 杭州巨康纺织有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 22 | 萧山区 | 杭州徐皓纺织有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 23 | 萧山区 | 杭州昌泽纺织有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 24 | 萧山区 | 杭州梦吉雅纺织有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 25 | 萧山区 | 杭州孚华得纺织有限公司 | 水洗定型行业 | 整治提升 | 2016年 |
| 26 | 萧山区 | 杭州萧山所前统谊呢绒定型厂 | 水洗定型行业 | 关停 | 已关停 |
| 27 | 萧山区 | 杭州金合复来布有限公司 | 水洗定型行业 | 关停 | 已关停 |
| 28 | 萧山区 | 杭州萧山新街镇泽成锈花布定型厂 | 水洗定型行业 | 关停 | 已关停 |
| 29 | 萧山区 | 杭州文盛拉幅定型厂 | 水洗定型行业 | 关停 | 已关停 |
| 30 | 萧山区 | 杭州伊甸包装有限公司 | 水洗定型行业 | 关停 | 已关停 |
| 31 | 萧山区 | 杭州诚德纺织品有限公司 | 水洗定型行业 | 关停 | 已关停 |

表9-3 余杭区特色行业整治提升项目清单（牵头单位：市环保局，实施单位：余杭区政府）

| 序号 | 区、县（市） | 企业名称 | 所属行业 | 整治方向 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余杭区 | 杭州余杭区百丈镇孙志法竹制品加工厂 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 2 | 余杭区 | 杭州余杭谷宇竹木制品有限公司 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 3 | 余杭区 | 杭州余杭何光明竹制品厂 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 4 | 余杭区 | 杭州余杭陈金火竹制品加工厂 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 5 | 余杭区 | 杭州余杭时进实业有限公司 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 6 | 余杭区 | 杭州余杭百丈竹木有限公司 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 7 | 余杭区 | 杭州余杭百丈镇苏妙贞竹制品厂 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 8 | 余杭区 | 杭州余杭普惠竹制品厂 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 9 | 余杭区 | 杭州高颖竹木业有限公司 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 10 | 余杭区 | 杭州余杭区鸬鸟镇太公堂炳芳竹制品工艺厂 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 11 | 余杭区 | 杭州余杭区鸬鸟镇绿鑫竹制品厂 | 竹制品深加工 | 保留，整治，生产废水收集，统一外运处理。 | 2016年 |
| 12 | 余杭区 | 俞明华竹制品拉丝企业 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 13 | 余杭区 | 何敏杰竹制品拉丝企业 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 14 | 余杭区 | 朱月飞竹制品拉丝企业 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 15 | 余杭区 | 瞿水根竹制品拉丝企业 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 16 | 余杭区 | 葛佳云竹制品拉丝企业 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 17 | 余杭区 | 毛传春竹制品拉丝企业 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 18 | 余杭区 | 陈炳泉竹制品拉丝企业 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 19 | 余杭区 | 瞿水星竹制品拉丝企业 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 20 | 余杭区 | 石明竹制品拉丝企业 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 21 | 余杭区 | 杭州余杭区鸬鸟镇毛阿海竹制品厂 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 22 | 余杭区 | 杭州余杭区鸬鸟镇刘友根竹制品厂 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 23 | 余杭区 | 杭州余杭区鸬鸟镇童为福竹制品厂 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 24 | 余杭区 | 杭州余杭区鸬鸟镇敏峰竹制品厂 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |
| 25 | 余杭区 | 杭州余杭区鸬鸟镇郎金鑫竹制品厂 | 竹制品深加工 | 关停 | 2016年 |

表9-4 富阳区特色行业整治提升项目清单（牵头单位：市环保局，实施单位：富阳区政府）

| 序号 | 区、县（市） | 企业名单 | 所属行业 | 生产规模 | 整治方向 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富阳区 | 富阳鼎立管桩有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土50万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 2 | 富阳区 | 浙江华滋奔腾建材有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土30万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 3 | 富阳区 | 富阳新世纪建材有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土70万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 4 | 富阳区 | 富阳市鹳山混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土20万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 5 | 富阳区 | 富阳九龙混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土60万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 6 | 富阳区 | 浙江东洲混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土6万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 7 | 富阳区 | 富阳龙兴混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土10万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 8 | 富阳区 | 杭州永基混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土30万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 9 | 富阳区 | 富阳佳辉建材有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土50万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 10 | 富阳区 | 富阳市华邦建材有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土50万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 11 | 富阳区 | 富阳巨润混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 年产30万方商品混凝土 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 12 | 富阳区 | 富阳市钜兴建材有限公司 | 商品混凝土 | 年产混凝土60万方 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |
| 13 | 富阳区 | 富阳华冠混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 年产商品混凝土20万吨 | 1、雨污分流；2、生产废水零排放；3、初期雨水收集 | 2016年 |

表9-5 淳安县特色行业整治提升项目清单（牵头单位：市环保局，实施单位：淳安县政府）

| 序号 | 区、县（市） | 企业名单 | 所属行业 | 整治方向 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淳安县 | 杭州千岛湖矿产品有限公司后洲矿山 | 采矿 | 关停 | 2016年 |
| 2 | 淳安县 | 杭州千岛湖矿产品有限公司长家源矿山 | 采矿 | 关停 | 2016年 |
| 3 | 淳安县 | 杭州千岛湖矿产品有限公司黄岩坞矿山 | 采矿 | 关停 | 2016年 |
| 4 | 淳安县 | 杭州千岛湖矿产品有限公司锐驰矿山 | 采矿 | 关停 | 2016年 |

表9-6 建德市特色行业整治提升项目清单（牵头单位：市环保局，实施单位：建德市政府）

| 序号 | 区、县（市） | 企业名单 | 所属行业 | 整治方向 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市 | 杭州建铜集团有限公司 | 采矿 | 2016年启动废水纳管排放，要求纳管后废水在新安江大坝下游合适区域排放，力争2017年完成，确保2018年6月底前完成。 | 2016—2018年 |

表10 淘汰落后产能和整治提升“低小散”问题涉水企业项目清单（牵头单位：市经信委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 淘汰落后产能和整治提升“低小散”问题涉水企业数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开发区 | 10家 |
| 2 | 大江东 | 10家 |
| 3 | 萧山区 | 40家 |
| 4 | 余杭区 | 30家 |
| 5 | 富阳区 | 30家 |
| 6 | 桐庐县 | 30家 |
| 7 | 淳安县 | 10家 |
| 8 | 建德市 | 30家 |
| 9 | 临安市 | 30家 |
| 10 | 总计 | 220家 |

表11 污水处理厂一级A提标改造项目（牵头单位：市建委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 污水处理厂名称 | 所在地址 | 现状 | 实际处理水量（万吨/日） | 项目内容 | 总投资（万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污水处理工艺 | 污水设计处理能力（万吨/日） | 排放标准 |  |  |  |  |
| 1 | 主城区 | 七格污水处理厂一二期 | 杭州市下沙经济开发区下沙路525号 | AAO | 60 | 一级B | 60.7 | 一级A提标改造工程 | 35000 | 2014-2016年 |
| 2 | 主城区 | 七格污水处理厂三期一 | 杭州市下沙经济开发区七格路109号 | AAO | 60 | 一级B | 58.7 | 一级A提标改造工程 | 34000 | 2014-2016年 |
| 3 | 萧山区 | 钱江污水处理厂（一、二期） | 杭州萧山钱江农场钱农东路1号 | AAO | 22 | 一级B | 24.4 | 一级A提标改造工程 | 10000 | 2014-2016年 |
| 4 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司（富阳排水分公司） | 东洲街道江滨东大道68号 | 多模式倒置AAO | 8 | 一级B | 7.97 | 一级A提标改造工程 | 4300 | 2014-2016年 |
| 5 | 富阳区 | 杭州富阳水务有限公司（新登排水分公司） | 新登镇双塔村 | A/O | 1 | 一级B | 1.08 | 一级A提标改造工程 | 2200 | 2015-2016年 |
| 6 | 建德市 | 梅城污水处理厂 | 梅城镇东门街老虎桥 | AAO | 0.5 | 一级B | 0.193 | 一级A提标改造工程 | 627.76 | 2015-2016年 |
| 7 | 淳安县 | 汾口污水处理厂 | 淳安县汾口镇宋祁村中溪滩 | / | 0.5 | 一级B | 0.41 | 一级A提标改造工程 | 1577 | 2015-2016年 |

表12 污水处理厂新扩建项目清单（牵头单位：市建委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 污水处理厂新扩建类型 | 区、县（市） | 污水处理厂名称 | 新增处理水量（万吨/日） | 总投资（万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年扩建投运 | 萧山区 | 钱江污水处理厂新增污水处理能力12万吨 | 12 | 30000 | 2016年 |
| 2 |  | 余杭区 | 余杭污水处理厂三期工程 | 1.5 | 4149 | 2016年 |
| 3 |  | 余杭区 | 良渚污水处理厂三期工程 | 3 | 14192 | 2016年 |
| 4 |  | 富阳区 | 新登污水处理二期工程 | 1.9 | 14001 | 2016年 |
| 5 | 2016年开工扩建 | 主城区 | 七格污水处理厂四期工程一期工程（污水处理设施） | 30 | 150000 | 2018年 |
| 6 |  | 富阳区 | 富阳市污水处理四期工程 | 6 | 38752 | 2017年 |
| 7 |  | 淳安县 | 坪山污水处理厂二期工程 | 1 | 8778.91 | 2016年 |
| 8 |  | 临安市 | 临安污水处理二厂一期工程 | 4 | 39841 | 2017年 |

表13 污水收集管网建设任务（牵头单位：市建委、市城管委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 新增污水收集管网长度(公里) | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主城区 | 60.06 | 2016年 |
| 2 | 萧山区 | 5 | 2016年 |
| 3 | 余杭区 | 7.11 | 2016年 |
| 4 | 富阳区 | 8.96 | 2016年 |
| 5 | 桐庐县 | 30 | 2016年 |
| 6 | 淳安县 | 16.7 | 2016年 |
| 7 | 建德市 | 23 | 2016年 |
| 8 | 临安市 | 36 | 2016年 |
| 9 | 合计 | 186.83 | 2016年 |

表13-1 污水收集管网建设项目清单（牵头单位：市建委、市城管委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区（县、市） | 项目名称 | 预计配套管网长度(公里) | 排放去向 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主城区 | 东湖路（东德立交南～外翁线） | 1.38 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 2 |  | 紫金港路改造提升工程（紫金港立交～紫之隧道入口） | 0.66 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 3 |  | 石祥路提升完善工程（储鑫路～丰庆路西侧） | 2.50 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 4 |  | 育英路（光明路～莫干山路） | 0.60 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 5 |  | 平炼路（拱康路～电厂热水河西侧）[原：拱康路～俞家桥河] | 0.37 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 6 |  | 东文教路（石祥路～绍兴路） | 1.44 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 7 |  | 华日路（解放东路-新业路） | 0.30 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 8 |  | 规划支路（秋涛路-中央公园路） | 0.20 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 9 |  | 四季路（秋涛路-华日路） | 0.20 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 10 |  | 张家洋路（吉鸿路-莲池路）道路工程-Ⅰ标 | 0.27 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 11 |  | 东陈路（张家洋路—莲池路）道路工程 | 0.00 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 12 |  | 墩余路（绕城高速公路-宣杭铁路）道路工程 | 0.25 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 13 |  | 庄墩路（吉鸿路-油车桥路）道路工程 | 0.38 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 14 |  | 甲来路(西陈路-吉鸿路)道路工程 | 0.23 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 15 |  | 莲池路(东陈路-宣杭铁路)道路工程一标 | 0.38 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 16 |  | 西陈路（张家洋路-莲池路）道路 | 0.23 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 17 |  | 三号支路（甲来路-张家洋路）道路 | 0.03 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 18 |  | 油车桥路（莲池路-张家洋路）道路 | 0.16 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 19 |  | 大江东新城新世纪大道北伸市政配套工程 | 2.00 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 20 |  | 大江东新城江东一路市政配套工程 | 2.00 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 21 |  | G104至临江连接线工程（江东三路） | 2.00 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 22 |  | 钱江通道南接线至河庄公路（江东五路） | 2.00 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 23 |  | 河庄至临江公路（临鸿东路）新建工程 | 2.00 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 24 |  | 西一路二期（江东五路-青年路）工程 | 0.80 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 25 |  | 江东三路二期工程 | 1.86 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 26 |  | 袁浦路三期 | 2.88 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 27 |  | 叶埠桥路 | 1.42 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 28 |  | 上城埭路北段 | 0.88 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 29 |  | 双流路二期 | 0.36 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 30 |  | 石龙山西路 | 0.51 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 31 |  | 军区截污纳管北区二期 | 2.00 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 32 |  | 文海北路整治 | 1.70 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 33 |  | 24号路整治 | 1.10 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 34 |  | 幸福北路（元成南-新建河) | 0.95 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 35 |  | 规划支路八 | 0.70 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 36 |  | 规划支路九 | 0.56 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 37 |  | 江城大厦北侧支路 | 0.20 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 38 |  | 农垦路（文海北路- 云涛北路） | 1.20 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 39 |  | 甬江路（凯旋路—秋涛路） | 0.38 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 40 |  | 规划四号路延伸段（清江路-一号支路） | 0.54 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 41 |  | 新塘河沿线截污纳管梳理及高层阳台水治理 | 4.16 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 42 |  | 长寿路、横长寿路 | 0.45 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 43 |  | 武林广场东西通道 | 0.67 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 44 |  | 汇铁路一期 | 0.51 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 45 |  | 新西路二期 | 1.16 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 46 |  | 文南路 | 0.33 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 47 |  | 三塘规划支路七（文南路-新西路） | 0.03 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 48 |  | 众贤路（文南路-新西路） | 0.03 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 49 |  | 南都环路 | 0.48 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 50 |  | 兴建路（同协路—红普路） | 1.34 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 51 |  | 同协路（艮山东路—沪杭高速） | 1.10 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 52 |  | 三官塘路 | 0.60 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 53 |  | 六堡中路北段 | 0.37 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 54 |  | 九环路(九恒路--新三路北侧)工程 | 1.00 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 55 |  | 吉如规划支路（红旗河-育苗路） | 0.30 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 56 |  | 长乐地块规划支路二 | 0.11 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 57 |  | 塘河支路 | 0.07 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 58 |  | 造纸厂南侧规划支路 | 0.10 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 59 |  | 祥兴路南段 | 0.36 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 60 |  | 红旗路星桥段 | 0.47 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 61 |  | 蔡马东路一期（二号支路-沈半路） | 0.50 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 62 |  | 萍锦路 | 0.24 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 63 |  | 苏嘉路 | 0.42 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 64 |  | 振华路（古墩路-吉鸿路） | 1.06 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 65 |  | 西园七路 | 0.13 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 66 |  | 西陈路（郑家塘路-西园七路） | 0.49 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 67 |  | 创业创新街一期(吉鸿路以西) | 1.39 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 68 |  | 新纪路 | 0.13 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 69 |  | 通济路（镇中路—振华路） | 0.09 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 70 |  | 蒋村一号路延伸段 | 1.30 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 71 |  | 蒋村八号路 | 1.15 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 72 |  | 蒋村二号路 | 1.00 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 73 |  | 梅西路 | 0.63 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 74 |  | 杨家牌楼支路 | 0.21 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 75 |  | 古灵慈路延伸段 | 0.09 | 城西污水厂 | 2016年 |
| 76 | 萧山区 | 萧山随路管线建设工程 | 5.00 | 钱江污水厂 | 2016年 |
| 77 | 余杭区 | 南大街（海宁界-新望梅路） | 0.48 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 78 |  | 新城路（永乐路-新望梅路） | 0.68 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 79 |  | 杭乔路（汤家港至杭浦高速） | 0.45 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 80 |  | 胜稼路（民丰路—九乔路） | 0.95 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 81 |  | 科稼路（民丰路—胜稼村界） | 0.95 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 82 |  | 稼南路（杭海路—稼东路） | 1.12 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 83 |  | 稼东路（民丰路—九乔路） | 0.78 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 84 |  | 杭乔路（鑫业路—杭浦高速） | 1.20 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 85 |  | 天万路（杭乔路—鑫业路） | 0.50 | 七格污水厂 | 2016年 |
| 86 | 富阳区 | 凤浦路（金城路—二环路） | 0.36 | 富阳污水厂 | 2016年 |
| 87 |  | 文豪西路（金桥北路—二环路） | 0.90 | 富阳污水厂 | 2016年 |
| 88 |  | 内环快速路(高桥西路-新桥新路)工程 | 0.50 | 富阳污水厂 | 2016年 |
| 89 |  | 鹿山7号路新建工程 | 1.15 | 富阳污水厂 | 2016年 |
| 90 |  | 鹿山4号路延伸工程（江城路至8号路段） | 0.69 | 富阳污水厂 | 2016年 |
| 91 |  | 依江路延伸（8号路—9号路） | 0.75 | 富阳污水厂 | 2016年 |
| 92 |  | 富阳市场口镇农村联片给排水设施完善工程 | 4.60 | 场口污水厂 | 2016年 |
| 93 | 临安市 | 临安主城区截污纳管四期工程 | 10.00 | 城市污水处理厂 | 2016年 |
| 94 |  | 青山湖街道污水管网工程 | 12.00 | 青山污水处理厂 | 2016年 |
| 95 |  | 於潜镇污水主管网工程 | 0.50 | 於潜镇污水处理厂 | 2016年 |
| 96 |  | 高虹镇污水管网工程 | 2.00 | 高虹镇污水处理厂 | 2016年 |
| 97 |  | 昌化镇污水管网工程 | 0.50 | 昌化镇污水处理厂 | 2016年 |
| 98 |  | 太湖源镇污水管网工程 | 3.00 | 太湖源镇污水处理厂 | 2016年 |
| 99 |  | 板桥集镇污水管网工程 | 2.00 | 板桥镇污水处理厂 | 2016年 |
| 100 |  | 岛石镇污水管网工程 | 1.00 | 岛石镇污水处理厂 | 2016年 |
| 101 |  | 太阳镇污水管网工程 | 1.00 | 太阳镇污水处理厂 | 2016年 |
| 102 |  | 潜川镇污水管网工程（牧亭区块） | 1.00 | 潜川镇污水处理厂 | 2016年 |
| 103 |  | 天目山镇污水管网工程 | 1.50 | 临安市藻溪污水处理有限公司 | 2016年 |
| 104 |  | 龙岗镇污水管网工程 | 1.00 | 龙岗镇污水处理厂 | 2016年 |
| 105 |  | 河桥镇集镇污水管网工程 | 0.50 | 河桥镇污水处理厂 | 2016年 |
| 106 | 建德市 | 莲花镇集镇污水处理管网二期工程 | 2.50 | 莲花镇污水处理中心 | 2016年 |
| 107 |  | 横铁到卜家蓬道路（横卜路）;中山路;东昌路; 解放北路;横峰路西段 | 4.00 | 寿昌镇污水处理厂 | 2016年 |
| 108 |  | 大同镇集镇截污纳管二期工程 | 3.00 | 大同镇污水处理厂 | 2016年 |
| 109 |  | 乾潭镇污水管网建设工程 | 2.00 | 乾潭污水处理厂 安仁污水处理厂 | 2016年 |
| 110 |  | 梅城镇污水管网建设工程 | 1.00 | 梅城镇污水处理厂 | 2016年 |
| 111 |  | 大洋镇城中污水处理厂及配套管网建设工程 | 2.00 | 大洋镇城中污水处理厂 | 2016年 |
| 112 |  | 大慈岩镇集镇污水主管网三期工程 | 2.50 | 大慈岩污水处理厂 | 2016年 |
| 113 |  | 航头镇集镇污水截污纳管工程 | 2.00 | 寿昌镇污水处理厂 | 2016年 |
| 114 |  | 城区截污纳管工程 | 4.00 | 城东污水处理厂 | 2016年 |
| 115 | 桐庐县 | 污水管网工程 | 30.00 | 富春污水处理厂\镇级污水处理厂 | 2016年 |
| 116 | 淳安县 | 进贤湾区块管网延伸工程 | 8.00 | / | 2016年 |
| 117 |  | 姜家集镇污水管网提升工程 | 6.30 | 姜家镇污水处理厂 | 2016年 |
| 118 |  | 威坪污水厂管网配套工程 | 2.40 | 威坪污水厂 | 2016年 |

表13-2 主城区截污纳管项目清单（牵头单位：市城管委，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区县 | 预计新增污水量(万吨/日) | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上城区 | 完成截污纳管雨污分流项目40个以上,日新增截污量1000吨以上。 | 2016年 |
| 2 | 下城区 | 完成截污纳管雨污分流项目40个以上,日新增截污量1000吨以上。 | 2016年 |
| 3 | 江干区 | 完成截污纳管雨污分流项目40个以上,日新增截污量5000吨以上。 | 2016年 |
| 4 | 拱墅区 | 完成截污纳管雨污分流项目40个以上,日新增截污量5000吨以上。 | 2016年 |
| 5 | 西湖区 | 完成截污纳管雨污分流项目40个以上,日新增截污量6500吨以上。 | 2016年 |
| 6 | 风景区 | 完成截污纳管雨污分流项目20个以上，日新增截污量500吨以上。 | 2016年 |
| 7 | 开发区 | 完成截污纳管雨污分流项目20个以上,日新增截污量1000吨以上。 | 2016年 |

表14 污泥处置设施建设项目清单（牵头单位：市建委，实施单位：大江东管委会、萧山区政府）

| 序号 | 区、县（市） | 项目名称 | 处理处置方式 | 处置规模 | 总投资（万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山区、大江东 | 萧山区4000吨/日污泥处理工程项目 | 深度脱水，焚烧发电，烟气处理 | 4000吨/日 | 47092 | 2015-2017年 |

表15 危废处置设施建设项目清单（牵头单位：市环保局，实施单位：富阳区政府、建德市政府）

| 序号 | 区、县（市） | 项目名称 | 处理处置方式 | 处置规模 | 总投资（万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市 | 杭州第二工业固体废物处置中心 | 焚烧、填埋 | 焚烧0.9万吨/年 填埋0.5万吨/年 | 20000 | 2016年 |
| 2 | 富阳区 | 杭州富春江环保热电有限公司 飞灰预处置项目 | 飞灰水洗预处理 | 4万吨/年 | 5000 | 2016年 |
| 3 | 富阳区 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司水泥窑协同年处置20万吨固体废物资源综合利用项目 | 水泥窑协同处置 | 20万吨/年 | 10000 | 2016年 |

表16 农村生活污水治理项目清单（牵头单位：市农办，实施单位：各区、县（市）政府）

| 序号 | 区、县（市） | 项目名称 | 治理村数 | 受益人口 | 总投资（万元） | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余杭 | 农村生活污水处理 | 28 | 9200户 | 4340 | 2016年 |
| 2 | 淳安 | 农村生活污水处理 | 38 | 6272户 | 5890 | 2016年 |
| 3 | 萧山 | 农村生活污水处理 | 35 | 9000户 | 5425 | 2016年 |
| 4 | 建德 | 农村生活污水处理 | 17 | 6013户 | 2635 | 2016年 |
| 5 | 临安 | 农村生活污水处理 | 34 | 3115户 | 5270 | 2016年 |
| 6 | 富阳 | 农村生活污水处理 | 8 | 4850户 | 1240 | 2016年 |
| 全市合计 | 农村生活污水处理 | 160 | 38450户 | 24800 | 2016年 |

表17 农村连片整治项目清单（牵头单位：市环保局，实施单位：各区、县（市）政府）

| 序号 | 区、县（市） | 项目名称 | 治理村数 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西湖区（之江） | 农村连片整治 | 4 | 2016年 |
| 2 | 萧山区 | 农村连片整治 | 50 | 2016年 |
| 3 | 余杭区 | 农村连片整治 | 30 | 2016年 |
| 4 | 富阳区 | 农村连片整治 | 61 | 2016年 |
| 5 | 淳安县 | 农村连片整治 | 95 | 2016年 |
| 6 | 桐庐县 | 农村连片整治 | 40 | 2016年 |
| 7 | 临安市 | 农村连片整治 | 98 | 2016年 |
| 8 | 建德市 | 农村连片整治 | 103 | 2016年 |
| 全市合计 | 农村连片整治 | 481 | 2016年 |

表18 水环境监管能力建设项目清单（牵头单位：市环保局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容 | 实施时间 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 杭州市污染源在线监控系统建设和改造 | 水环境监测能力提升 | 加强污染源自动监控能力建设，提升污染源监管水平，对全市重点污染源的在线监控系统进行改造或新建 | 2016年 | 5000 |
| 2 | 大江东 | 杭州市污染源在线监控系统建设和改造 | 水环境监测能力提升 | 涉及大江东污水新改建提升项目24家次 | 2016年 | 600 |
| 3 | 开发区 | 开发区智慧环保二期工程 | 环境信息能力建设 | 加强污染源自动监控能力建设，提升污染源监管水平，对重点污染源的在线监控系统进行改造或新建 | 2016-2017年 | 1500 |
| 4 | 桐庐县 | 环境监管能力提升工程 | 环境信息能力建设 | 建立智慧环保平台，实时监控企业排污情况 | 2016年 | 1500 |

项目类别：填写：标准化建设填平补齐项目、水环境监测能力提升（包括饮用水全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测及环境风险防控技术支撑能力等）、环境信息能力建设、预警应急能力建设、环境监察执法能力建设等。

表19 其它涉水建设项目清单（牵头单位：市林水局、市建委、市环保局，实施单位：各区、县（市）政府、管委会）

| 序号 | 区、县（市） | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容 | 实施时间 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安市 | 临安横溪湿地水体生态修复项目 | 流域污染源治理 | 主要建设内容包括接触氧化系统、鱼草乔生态平衡系统、高效自净水生态系统等建设。 | 2015—2017年 | 4680.8 |
| 2 | 桐庐县 | 桐庐县分水江库区垃圾处理站建设 | 非点源污染防治工程 | 分水江库区南堡新建漂浮物打捞码头及航道，漂浮物粉碎压缩中转站、吊装平台，管理房及其他相关的配套设施，建筑面积379平方米；购置漂浮物打捞船，漂浮物垃圾粉碎压缩机，垃圾转运车，源水净化处理装置等设备 | 2016—2017年 | 1240 |
| 3 | 余杭区 | 临平污水处理厂一期工程 | 流域污染源治理 | 20万m3/d污水处理厂一座及配套DN1800污水管10公里、30tDS/d污泥干化处理设施、20万m3/d规模钱塘江排放口等。污水处理工艺为膜生物反应器（MBR）污水处理工艺 | 2011—2018年 | 168554 |
| 4 | 滨江区 | 浦沿排灌站扩建工程 | 重点流域、河网整治 | 扩建排灌站一座，含泵站、水闸、辅助用房等，排老流量30立方米/秒，配水10立方米/秒。 | 2015—2017年 | 20000 |

附件3 上塘河、萧绍运河整治任务汇总表（2016年）

表1 上塘河整治任务汇总表（2016年）

| 断面名称 | 主要污染原因 | 整治任务（2016年） | 2016年重点项目 | 责任单位 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上塘河半山桥（省控） 保障桥 （市控） | 生活污染。部分小区雨污分流、少部分区域截污纳管不到位，大市政不完善，生活污水进入上塘河。 | 截污纳管 | 所在区域直排口封堵 | 小区及农居点雨污分流、截留井改造，实施8个项目 | 下城区政府 | 下城区城管局 |
|  |  | 农业面源污染治理 | 1、废弃农药包装物回收处置 | 对南苑和星桥街道废弃农药包装物实行回收和无害化处置 | 余杭区政府 | 南苑街道、星桥街道 |
|  |  |  | 2、水生生物增殖放流 | 在上塘河水域增殖放流洁水型鱼类苗种80万尾 | 余杭区政府 | 南苑街道、星桥街道、临平街道 |
|  |  | 河道综合整治与修复 | 1、河道综合整治 | 备塘河三期（钱家河—石大路，3.45公里） | 市建委、下城区政府、江干区政府 | 市河道整治建设中心、下城区住建局、江干区住建局 |
|  |  |  |  | 下塘河二期西段（电厂热水河-杭玻铁路，0.5公里） | 市建委、拱墅区政府 | 市河道建设中心、拱墅区城管局 |
|  |  |  |  | 吴家角港二期，吴家角港二期河道综保0.5km | 拱墅区政府 | 拱墅区治水办 |
|  |  |  |  | 红西河三期（颜三路—西文街）综合整治工程，整治段长600米，续建工程 | 下城区政府 | 下城区市区河道整治建设中心 |
|  |  |  |  | 南应家河东段（上塘河—东新路）综合整治工程，长约370米，续建工程 | 下城区政府 | 下城区市区河道整治建设中心 |
|  |  |  |  | 横河港（原名：杜家桥河）（白石路—东新路）沟通工程，长约950米，续建工程 | 下城区政府 | 下城区市区河道整治建设中心 |
|  |  |  |  | 机场北港水系沟通，新开河道、水系沟通 | 余杭区政府 | 余杭区林水局 |
|  |  |  |  | 铁路绿带河（石桥河—沈家河） | 下城区政府 | 下城区住建局 |
|  |  |  |  | 东新河（上塘河—东新路） | 下城区政府 | 下城区住建局 |
|  |  |  | 2、河道生态修复 | 江干区6条河道实施生态治理工程，6条是泥桥港生态治理工程、五会港生态治理工程、东风港生态治理工程、丁桥一号港生态治理工程、勤丰港生态治理工程、大农港生态治理工程 | 江干区政府 | 江干区城管局 |
|  |  |  |  | 拱墅区1条河道实施生态治理工程 | 拱墅区政府 | 拱墅区治水办 |
|  |  |  |  | 赭山港生态技术治理河道工程 | 余杭区政府 | 余杭区林水局 |
|  |  |  | 3、河道引配水 | 对施古登泵站实施改建，由单向改为双向，改善提升配水设施。 | 下城区政府 | 下城区城管局 |
|  |  |  |  | 新增配水节制闸 | 余杭区政府 | 余杭区林水局 |
|  |  |  |  | 幸福闸改造工程 | 余杭区政府 | 余杭区林水局 |
|  |  |  |  | 新建江南巷闸站 | 下城区政府 | 下城区住建局 |
|  |  |  |  | 新建水车港闸站 | 下城区政府 | 下城区住建局 |
|  |  |  |  | 新建长浜河闸站 | 下城区政府 | 下城区住建局 |
|  |  | 城镇污水处理设施建设 | 新建污水管网 | 东文教路（绍兴路——石祥路） | 市建委、拱墅区政府 | 市政公用开发公司 |
|  |  |  |  | 育英路（化工路-莫干山路） | 市建委、拱墅区政府 | 市政公用开发公司 |
|  |  |  |  | 规划路2号路（依山路-上塘河） | 拱墅区政府 | 市田园指挥部 |
|  |  |  |  | 完成新建污水收集管网3.184公里 | 下城区政府 | 下城区住建局 |

表2 萧绍运河整治任务汇总表（2016年）

| 断面名称 | 主要污染原因 | 整治任务（2016年） | 2016年重点项目 | 责任单位 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萧绍运河 萧山出 （省控） | 工业污染、农业污染、农村生活污水和航运污染 | 巩固提升“清三河”成果 | 1、已验收黑臭河深化提升整治 | （1）已验收“黑臭河”提升整治； （2）断头河、排水沟规范化整治。 | 萧山区政府 | 萧山区住建局、新塘街道、衙前镇 |
|  |  |  | 2、所在区域污水直排口封堵 | （1）农户出租房、小饭店、企业等生活污水截污纳管； （2）沿线排放口规范化整治及封堵。 | 萧山区政府 | 萧山区住建局、衙前镇 |
|  |  | 城镇污水处理设施建设 | 1、城镇污水处理厂建设及提标改造 | （1）完成钱江污水厂三期扩建工程，建设规模12万吨/日。 （2）完成钱江污水厂一期、二期共22万吨/日一级A提标改造。 | 萧山区政府 | 萧山区水务集团 |
|  |  |  | 2、大市政配套 | 道源路东伸污水管建设工程、萧西路改造污水管建设工程、商聚路污水管建设工程和新城路南伸污水管建设工程；确保城区污水处理率达到95% | 萧山区政府 | 萧山区住建局、水务集团 |
|  |  | 工业企业污染整治 | 1、羽绒行业整治 | 忠林羽绒厂关停，三星羽绒厂搬迁，萧山绒毛厂季节性停产 | 萧山区政府 | 新塘街道、萧山区环保局 |
|  |  |  | 2、五金加工、废塑料加工行业整治 | 新塘街道行头村、双桥社区、姑娘桥村区块机械行业整治 | 萧山区政府 | 新塘街道、萧山区环保局 |
|  |  | 河道综合整治与修复 | 1、河道综合整治 | （1）城区段8.72公里综合整治完成30%； （2）吟龙段砌石护岸修复1.03公里（六月份开工，年底完工）。 | 萧山区政府 | 萧山区住建局、新塘街道 |
|  |  |  | 2、河道生态修复 | 城区段8.72公里生态修复 | 萧山区政府 | 萧山区住建局 |
|  |  |  | 3、引配水工程 | 衙前闸建设（工期二年，2016年动工，2017年底完工） | 萧山区政府 | 衙前镇 |
|  |  |  | 4、河道清淤 | 城区段8.72公里，新塘段4.72公里，衙前段8.4公里清淤疏浚 | 萧山区政府 | 萧山区住建局、新塘街道、衙前镇 |

附件4  杭州市河道配水2016年目标任务

| 流域名称 | 工程名称 | 目标任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钱塘江 | 三堡口门 | 全年配水量6亿立方米 | 市林水局、市交通局 |
|  | 珊瑚沙引水工程 | 全年配水量2.5亿立方米 | 市城管委 |
|  | 中河双向泵站 | 全年配水量0.5亿立方米 | 市城管委 |
|  | 西湖引水泵站等 | 全年配水量1.2亿立方米 | 市园文局 |
|  | 白茅湖、三阳泵站 | 全年配水量0.35立方米 | 西湖区 |
|  | 四格排灌站、下沙大闸 | 全年配水量1亿立方米 | 开发区 |
|  | 小砾山、江边等 | 全年配水量6.65亿立方米 | 萧山区 |
|  | 华家泵站 | 全年配水量0.5亿立方米 | 滨江区 |
|  | 七堡排涝泵站 | 全年配水量1.8亿立方米 | 市林水局 |
|  | 鹿山泵站 | 全年配水量1.2亿立方米 | 富阳区 |
| 运河 | 德胜坝泵站、备塘河泵站 | 全年配水量2.1亿立方米 | 市林水局 |
|  | 横山一、二级泵站、禾丰港泵站等 | 全年配水量3亿立方米 | 余杭区 |
|  | 城市河道配水 | 全年配水量3亿立方米 | 市城管委 |
| 苕溪 | 余杭闸 | 全年配水量0.2亿立方米 | 余杭区 |

附件5  杭州市城镇污水处理厂运行负荷率2016年计划表

| 序号 | 所在县（市、区）名称 | 建制镇 名称 | 污水处理厂名称 | 2016年建成设计规模(万立方米/日) | 2015年污水处理设施运行负荷率 | 2016年计划运行负荷率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运行负荷率<50% |  |  |  |  |
| 1 | 余杭区 |  | 崇贤污水处理厂 | 0.8 | 30.66 | 75 |
| 2 | 建德市 | 梅城镇 | 梅城污水处理厂 | 0.5 | 34.7 | 45 |
| 3 | 建德市 | 寿昌镇 | 建德市寿昌镇山峰污水处理厂 | 0.5 | 43.62 | 60 |
| 4 | 建德市 | 李家镇 | 李家镇污水处理厂 | 0.1 | 30 | 30 |
| 5 | 建德市 | 乾潭镇 | 安仁污水处理厂 | 0.2 | 30 | 35 |
| 6 | 建德市 | 乾潭镇 | 乾潭污水处理厂 | 0.5 | 39 | 55 |
| 7 | 建德市 | 大同镇 | 大同污水处理厂 | 0.2 | 30 | 40 |
| 8 | 建德市 | 大慈岩镇 | 大慈岩污水处理厂 | 0.1 | 50 | 50 |
| 9 | 淳安县 | 姜家镇 | 姜家污水处理厂 | 0.25 | ∕ | 30 |
| 10 | 建德市 | 大洋镇 | 大洋镇污水处理厂 | 0.1 | ∕ | 30 |
| 11 | 建德市 | 莲花镇 | 莲花镇污水处理厂 | 0.1 | ∕ | 30 |
| 12 | 富阳市 | 场口镇 | 场口镇污水处理厂 | 0.5 | ∕ | 35 |
|  | 60%≤运行负荷率<75% |  |  |  |  |
| 13 | 临安市 | 潜川镇 | 临安宏峰市政工程有限公司 | 0.1 | 61.3 | 63.3 |
| 14 | 临安市 | 岛石镇 | 临安市岛石污水处理有限公司 | 0.1 | 66.97 | 68.97 |
| 15 | 临安市 | 河桥镇 | 临安市河桥镇污水处理有限公司 | 0.1 | 62.1 | 63.5 |
| 16 | 临安市 | 昌化镇 | 临安昌化污水处理有限公司 | 0.5 | 61.4 | 65 |
| 17 | 临安市 | 青山湖街道 | 青山污水处理有限公司 | 2 | 69.46 | 74.46 |
| 18 | 桐庐县 | 县城 | 桐庐富春污水处理有限公司 | 6 | 74.98 | 76 |
| 19 | 桐庐县 | 橫村镇 | 横村镇污水处理厂 | 1 | 60.7 | 70 |
| 20 | 淳安县 | 县城 | 坪山污水处理厂 | 1 | 72 | 80 |
|  | 运行负荷率≥75% |  |  |  |  |
| 21 | 萧山区 |  | 萧山钱江污水处理厂（一期） | 10 | 97.19 | 90 |
| 22 | 萧山区 |  | 萧山钱江污水处理厂（二期） | 12 | 122.78 | 95 |
| 23 | 余杭区 |  | 余杭污水处理厂 | 4.5 | 87.08 | 87.5 |
| 24 | 余杭区 |  | 良渚污水处理厂 | 4 | 85.43 | 86 |
| 25 | 富阳区 |  | 富阳市水务有限公司（富阳排水分公司） | 8 | 100.6 | 100 |
| 26 | 富阳区 |  | 富阳市水务有限公司 (新登排水分公司) | 1 | 110 | 100 |
| 27 | 临安市 | 高虹镇 | 临安市高虹镇污水处理有限公司 | 0.2 | 81.5 | 81.6 |
| 28 | 临安市 | 太湖源镇 | 临安市太湖源镇污水处理有限公司 | 0.2 | 79.61 | 81.61 |
| 29 | 临安市 | 於潜镇 | 临安市於潜城镇建设开发有限公司污水处理厂 | 1 | 87.2 | 87.3 |
| 30 | 临安市 | 板桥镇 | 板桥集镇污水处理厂 | 0.2 | 78.8 | 80.8 |
| 31 | 临安市 | 龙岗镇 | 龙岗污水处理有限公司 | 0.3 | 79.99 | 81 |
| 32 | 临安市 | 太阳镇 | 临安市太阳污水处理有限公司 | 0.2 | 76.97 | 78.97 |
| 33 | 临安市 | 天目山镇 | 临安市藻溪污水处理有限公司 | 0.1 | 77.2 | 79.2 |
| 34 | 临安市 | 锦城街道 | 临安城市污水处理有限公司 | 6 | 96 | 96.1 |
| 35 | 建德市 | 新安江街道 | 城东污水处理厂 | 4.9 | 92 | 61.2 |
| 36 | 桐庐县 | 富春江镇 | 桐庐七里泷污水处理有限公司 | 0.5 | 90.56 | 92 |
| 37 | 桐庐县 | 分水镇 | 分水污水处理厂 | 1 | 86.05 | 60 |
| 38 | 淳安县 | 汾口镇 | 淳安县汾口污水处理厂 | 0.5 | 82 | 83 |
| 39 | 淳安县 | 县城 | 南山污水处理厂 | 1 | 99 | 99 |
| 40 | 淳安县 | 县城 | 城西污水处理厂 | 1 | 106.25 | 60 |

附件6  杭州市列入国家“水十条”地表水考核断面水体达标方案编制要求表

| 序号 | 区、县（市） | 断面名称 | 所在水体 | 2014水质现状 | 水质 目标 | 达标 时间 | 方案编制 要求 | 方案完成 时间 | 方案 编制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西湖区 | 湖心 | 西湖 | Ⅲ | Ⅲ | 2015 | 稳定方案 | 2016年6月30 | 西湖风景名胜区管委会 |
| 2 | 上城区 | 闸口 | 钱塘江 | Ⅲ | Ⅲ | 2015 | 稳定方案 | 2016年6月30 | 市环保局 |
| 3 | 江干区 | 顾家桥 | 京杭运河 | Ⅳ | Ⅲ | 2017 | 达标方案 | 2016年6月30 | 江干区政府 |
| 4 | 余杭区 | 五杭运河大桥 | 京杭运河 | Ⅳ | Ⅳ | 2015 | 稳定方案 | 2016年6月30 | 余杭区政府 |
| 5 |  | 奉口 | 东苕溪 | Ⅱ | Ⅱ | 2015 | 保持方案 | 2016年6月30 | 余杭区政府 |
| 6 | 临安市 | 汪家埠 | 南苕溪 | Ⅱ | Ⅱ | 2015 | 保持方案 | 2016年6月30 | 临安市政府 |
| 7 | 淳安县 | 大坝前 | 千岛湖 | Ⅰ | Ⅰ | 2015 | 保持方案 | 2016年6月30 | 淳安县政府 |
| 8 |  | 小金山 | 千岛湖 | Ⅰ | Ⅰ | 2015 | 保持方案 | 2016年6月30 | 淳安县政府 |
| 9 |  | 三潭岛 | 千岛湖 | Ⅰ | Ⅰ | 2015 | 保持方案 | 2016年6月30 | 淳安县政府 |
| 10 | 建德市 | 洋溪渡 | 新安江 | Ⅱ | Ⅱ | 2015 | 保持方案 | 2016年6月30 | 建德市政府 |
| 11 | 桐庐县 | 桐庐 | 富春江 | Ⅲ | Ⅲ | 2015 | 稳定方案 | 2016年6月30 | 桐庐县政府 |
| 12 |  | 桐君山 | 分水江 | Ⅲ | Ⅲ | 2015 | 稳定方案 | 2016年6月30 | 桐庐县政府 |
| 13 | 萧山区 | 浦阳江出口 | 浦阳江 | Ⅳ | Ⅲ | 2017 | 达标方案 | 2016年6月30 | 萧山区政府 |